抚顺市优质主体结构工程申报资料要求

一、申报单位提供如下资料：

1. 申报资料总目录（见附件一）。

2. 《抚顺市优质主体结构工程申报表》（见附件二）一份

3. 施工设计文件审查批准书复印件。

4. 施工许可证复印件。

5. 采用近五年来国家、省、市推广和提倡的科技成果或产品项目不少于两项，并不使用国家及省市禁用和限用的材料及产品证明（监理单位出具）。

6. 无工程质量事故证明。（监理单位出具）。

7. 工程质量检测机构对地基基础、主体结构工程实体检测报告。

8. 基础、主体工程施工的主要部位及应用科技成里或产品的照片不少于十张。

三、申报资料要求：

1. 申报资料中提供的文件、证明和印章等必须清晰。

2. 申报资料必须准确、真实。

3. 申报资料用纸一律采用A4纸，并打印装订成册。

                           抚顺市工程质量安全监督站

                          二00五年十月
附件一

申报抚顺市优质主体结构工程资料目录

	序号
	资料名称
	页数
	份数
	备  注

	1
	抚顺市优质主体结构工程申报表
	4
	1
	

	2
	施工设计文件审查批准书复印件
	1
	1
	

	3
	施工许可证复印件
	1
	1
	

	4
	采用国家、省、市推广和提倡的科技成果或产品证明书
	1
	1
	

	5
	无工程质量事故证明
	1
	1
	

	6
	地基基础、主体结构实体检测报告
	39
	1
	

	7
	施工主要部位照片
	5
	1
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件二
抚顺市优质主体结构工程
申  报  表
工程名称： 乾安小区1#楼

申报单位： 抚顺市天通建筑工程有限公司

申报日期：     2005年11月10日

附件二

抚顺市优质主体结构工程申报表

	工程名称
	乾安居小区1#楼

	建设地点
	顺城区乾安街
	竣工时间
	2005.11.30

	建筑面积（m2）
	8448
	市政路面面积
	

	结构层数
	框架六层
	总投资额（万元）
	

	建设单位
	抚顺市大华房地产开发有限公司

	施工单位
	抚顺市天通建筑工程有限公司

	监理单位
	抚顺诚信石化工程建设监理有限公司

	勘察单位
	抚顺市勘察工程公司

	设计单位
	抚顺市对外建筑安装工程总公司设计所

	开工时间
	2005.5.15
	主体验收时间
	2005.9.8

	申报理由（可加附页）：
乾安居小区1#楼，由抚顺市天通建筑工程有限公司第三项目部承建，施工中严格按照设计图纸和施工质量验收规范施工，现浇板、阳台、楼梯钢筋采用冷扎带肋螺纹。墙体采用节能型复合墙体。基础、主体结构工程实体检测合格。施工过程中严格实行“三检制”，对每一个分项工程进行全过程质量管理。主体工程质量保证资料齐全、真实，观感质量好，主体分部工程验收合格，同意申报抚顺市优质主体结构工程。
                                     单位盖章

年    月    日


附件二

	建设单位意见：

       项目负责人：                     单位（盖章）

                                     年    月    日

	监理单位意见：
总监理工程师：                  单位（盖章）

                                  年    月    日

	设计单位意见：
项目负责人：                    单位（盖章）

                                       年    月    日

	县区及专业工程质量监督站意见：
经办人：                        单位（盖章）

                               年    月    日

	市工程质量检查组意见：
       检查人（签字）：                     

                                     年    月    日

	市评审委员会意见：
评审人（签字）：               

                                  年    月    日

	市建筑业协会工程质量安全管理分会意见：
                   单位（盖章）

                                       年    月    日

	市建筑业协会意见：
                        单位（盖章）

                               年    月    日


砼地面

红砖砌体

