该工程施工组织设计编制的主要依据为以下内容：

1、 工程设计施工图纸。

2、 设计图纸指定的有关使用的图集、规范。

3、 国家现行的施工规范、法规及施工工艺。

4、 甲方及招标办在招标过程中的有关文件及答疑会精神。

结合以上所述：本工程虽然面积不大，但具有使用功能齐全、结构类型较复杂、设备项目多等特点，再加上工程质量要求高，工期短，故施工难度较大。
（1） 招标文件要求
本次招标内容包括拆除、图纸内的土建、空调、通风、给排水、采暖、动力、照明、应急照明、防雷接地、电视、电话、病房呼叫系统、保安监控系统、信息系统、消防喷淋、消火栓系统及火灾自动报警系统。以上工程项目划分及材料设备划分待中标后再与甲方进行划项。
本工程计划于2000年12月30日开工，2001年6月30日竣工，总工期为183日历天。
