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一、单选[共70题，每题1分，总计70分]
1、承诺应当以通知的方式作出，但根据（  ）除外。
A．要约人拒绝履行的
B．承诺人撤销承诺的
C．要约人撤销要约的
D．交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的


2、合同中的下列免责条款有效的是（  ）。
A．受法律约束力的条款
B．造成对方人身伤害的
C．因故意行为造成对方财产损失的
D．因重大过失造成对方财产损失的


3、合同内容价款或者报酬不明确的，按照订立合同时（  ）；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。
A．履行地市场价格履行
B．履行地批发价格履行
C．全国平均市场价格履行
D．全国平均发价格履行


4、（  ）是指合同当事人双方依据合同条款的规定，实现各自享有的权利，并承担各自负有的义务。
A．合同履行
B．合同清偿
C．债务履行
D．合同终止


5、中止履行，是指行使不安抗辩权当事人一方，有权（  ）。
A．撤销合同
B．解除合同
C．中止合同
D．暂时停止合同的履行或者延期履行合同


6、一旦中止履行的原因排除后，应当（  ），从而达到实现合同当事人权利的目的。
A．重新安排合同
B．申请履行合同
C．恢复履行合同
D．马上履行合同


7、在双务合同履行过程中，当事人行使不安抗辩权的效果是（  ）。
A．终止合同
B．解除合同
C．恢复履行合同
D．中止合同


8、债权人代位权，是指债权人为了保障其债权不受损害，而以（  ）代替债务人行使债权的权利。
A．自己的名义
B．他人的名义
C．第三人的名义
D．债务人的名义


9、违约责任中的继续实际履行，是指违约当事人不论是否已经承担赔偿损失或者违约金的责任，都必须（  ）条件下，对原合同未履行部分继续按照要求履行。
A．在对方要求
B．能够履行
C．能够清偿时
D．根据对方的要求，并在自己能够履行的


10、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过（  ）。
A．直接损失
B．实际损失
C．全部损失
D．违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失


11、重大误解，是指当事人一方因（  ）导致对合同的内容等发生重大误解而订立的合同的行为。
A．一方以欺诈、胁迫的手段
B．自己的过失
C．处于紧张精神状态
D．缺乏经验的情况下


12、限制民事行为能力人订立的合同在以下（  ）种情况下是无效的。
A．可以不经过法定代理人追认
B．纯获利益的合同，如赠与合同
C．与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同
D．经法定代理人追认


13、债权人转让权利的，应当通知（  ）。
A．债务人
B．债权人
C．第三人
D．债权人和债务人


14、担保，是指合同的当事人双方为了使合同能得到全面按约履行，根据（  ）的规定，采取的一种具有法律效力的保护措施。
A．合同内容
B．协商内容
C．法律、行政法规规定
D．人民法院

15、抵押权与其担保的债权同时存在（  ）。
A．债权消灭时，抵押权不消灭
B．抵押权先消灭，债权后消灭
C．债权先消灭，抵押权后消灭
D．债权消灭时，抵押权也消灭

16、债权人与债务人就某项商品在（  ）发生交易而签订的合同，可以附最高额抵押合同。
A．一定期间内连续
B．特定期间内连续
C．一定期间内间断
D．特定期间内间断

17、动产质押合同出质人和质权人应当以（  ）订立动产质押合同。
A．口头形式
B．书面形式
C．保证形式
D．电话形式

18、法律规定，为（  ），在质权人实现质权后，有权向债务人追偿。
A．债权人质押担保的当事人
B．债权人质押担保的第三人
C．债务人质押担保的当事人
D．债务人质押担保的第三人


19、债权人留置财产后，债务人应当在（  ）的期限内履行债务。
A．不少于一个月
B．不少于两个月
C．不少于三个月
D．不少于六个月

20、建设工程发生纠纷时，当事人应事先考虑通过（  ）解决纠纷。
A．调解
B．诉讼
C．仲裁
D．和解


21、在工程建设过程中，绝大多数纠纷都可以通过解决。建设工程纠纷处理的基本形式不包括（  ）。
A．仲裁
B．诉讼
C．和谈
D．调解


22、仲裁庭的组成形式有（  ）种。
A．一种
B．二种
C．三种
D．四种


23、仲裁庭的组成形式正确的是（  ）。
A．仲裁庭可以由5名仲裁员组成
B．仲裁庭可以由2名仲裁员组成
C．仲裁庭可以由3名仲裁员组成
D．仲裁庭可以由4名仲裁员组成


24、基层人民法院和它的派出法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单的民事案件，可以适用（  ）。
A．简易程序
B．普通程序
C．特别程序
D．审判监督程序


25、被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以（  ）。
A．缺席判决
B．按撤诉处理
C．中止审理
D．终止审理


26、第二审人民法院对上诉案件，应当（  ）开庭审理。
A．依当事人的上诉请求来决定是否
B．采用独立审判
C．组成合议庭
D．可以独立审判，也可以组成合议庭


27、根据我国《民事诉讼法》的规定，人民法院审理第二审民事案件（  ）。
A．一律不开庭
B．必须开庭
C．以不开庭为原则
D．以开庭为原则，以不开庭为例外


28、审判监督程序适用的对象是（  ）的判决、裁定。
A．一审法院
B．中级人民法院
C．已经发生法律效力
D．已经发生法律效力但发现确有错误


29、各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定，发现确有错误，认为需要再审的，应当提交（  ）讨论决定。
A．上级法院院长
B．审判委员会
C．首席仲裁员
D．高级法院审判委员会


30、关于开庭质证，下列说法中不正确的是（  ）。
A．证据应当在开庭时出示，并由当事人互相质证
B．经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院或者仲裁机构应当作为认定事实的根据
C．书证应当提交原件也可以是复印件
D．物证应当提交原物


31、口头形式的答辩是指答辩人在开庭前未以（  ）提交答辩状，开庭时以（  ）进行的答辩。
A．书面形式  书面形式
B．口头方式  口头方式
C．书面形式  口头方式
D．口头方式  书面形式


32、诉讼管辖不包括（  ）。
A．地域管辖
B．特殊地域管辖
C．移送管辖
D．指定管辖


33、裁判执行中，当事人自行达成和解协议时的处理，一方当事人不履行和解协议的，人民法院（  ）。
A．告之当事人重新起诉
B．告之另一方当事人重新申请执行
C．可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行
D．终止执行

34、执行措施的下列说法中错误的是（  ）。
A．查封、扣押、冻结并依照规定拍卖变卖被执行人应当履行义务部分的财产
B．强制交付法律文书指定交付的财物或者票证
C．不可以令被执行人强制迁出房屋或退出土地
D．强制交付法律文书指定交付的财物或者票证


35、案外人对执行标的提出确有理由的异议的，人民法院应当（  ）。
A．中止执行
B．终结执行
C．不予执行
D．继续执行


36、人民法院裁定终结执行的不可以是（  ）。
A．申请人撤销申请的
B．据以执行的法律文书被撤销的
C．作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的
D．作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，但有劳动能力的


37、仲裁协议是合同的组成部分，仲裁协议无效的情况不包括（  ）。
A．约定的事项超出法律规定的仲裁范围的
B．一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的
C．无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议
D．在仲裁协议中，当事人对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确，但当事人达成补充协议的


38、招标代理机构违反招标投标法规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处（  ）的罚款。
A．5万元以上，15万元以下
B．5万元以上，25万元以下
C．10万元以上，15万元以下
D．10万元以上，25万元以下


39、根据《招标投标法》的规定，招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，（  ）。
A．责令改正
B．罚款
C．赔偿损失
D．依法给予行政处分


40、生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降职、撤职的处分，对逃匿的处（  ）拘留。
A．15日以下
B．15日以上
C．25日以下
D．25日以上


41、违反建设工程安全生产管理条例的规定，建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期的，责令限期改正，处（  ）的罚款。
A．10万元以上，30万元以下
B．10万元以上，50万元以下
C．20万元以上，30万元以下
D．20万元以上，50万元以下


42、建设工程安全生产管理条例规定的行政处罚，由（  ）依照法定职权决定。
A．人民检查院
B．人民法院
C．公安消防机构
D．建设行政主管部门或者其他有关部门


43、根据建设工程安全生产管理条例的规定，建设单位未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案的，（  ）。
A．责令停止施工
B．责令限期改正，给予警告
C．处以罚款
D．责令停业整顿


44、建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处（  ）的罚款。
A．30万元以上，80万元以下
B．30万元以上，100万元以下
C．50万元以上，100万元以下
D．50万元以上，80万元以下


45、（  ）是指对国家行政机关工作人员的惩戒。
A．赔偿损失
B．刑事制裁
C．行政处分
D．行政处罚


46、对于无权代理，如果未经代理人追认，则应由（  ）承担责任。
A．被代理人
B．代理人
C．第三人
D．行为人


47、诉讼时效的起算是指（  ）。
A．从权利人能行使请求权之日开始算起
B．从义务人能行使请求权之日开始算起
C．从义务人知道或应当知道其权利受到侵害之日起开始计算
D．以上说法都不正确


48、根据物权的权利主体是否为财产的所有人划分，物权包括（  ）。
A．动产物权、不动产物权
B．自物权、他物权
C．用益物权、担保物权
D．以上都不正确


49、建设单位因故不能按期开工的，应当向（  ）申请延期。
A．上级主管
B．施工单位
C．监理单位
D．发证机关


50、下面关于分包的有关规定说法错误的是（  ）。
A．禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人
B．禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人
C．分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责
D．建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对承包单位负责


51、下面关于工程建设项目招标规模标准说法错误的是（  ）。
A．建设项目的建筑艺术造型有特殊要求的，经项目主管部门批准，可以不进行招标
B．依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资，应当公开招标
C．招标投标活动不受部门地区的限制，不得对潜在投标人实行歧视待遇
D．施工单项合同估算价在100万元以上的必须进行招标


52、根据《招标投标法》第26条规定，投标人应当具备（  ）的能力。
A．承担投标项目
B．承担招标项目
C．英语熟练应用
D．提前完成投标项目


53、根据《招标投标法》第31条第2款规定，联合体各方的权利和义务分为（  ）两种。
A．上部和下部
B．大部和小部
C．内部和外部
D．以上说法都不正确


54、投标人的报价一般由成本、税金和利润三部分组成。当报价为成本价时，企业利润（  ）。
A．最小
B．最大
C．为零
D．不确定


55、下面对评标委员会的组成说法错误的是（  ）。
A．评标由招标人依法组建的评标委员会负责
B．一般招标项目可以采取随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定
C．与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会
D．评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上双数


56、下面不属于评标委员会成员的义务的是（  ）。
A．评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处
B．评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任
C．评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况
D．评标委员会成员认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标


57、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（  ），向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A．5日内
B．10日内
C．15日内
D．20日内


58、下面对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是（  ）。
A．在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产，适用本法
B．安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针
C．安全生产管理，坚持安全第一、预防为辅的方针
D．加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展


59、生产经营单位安全生产投入不包括有（  ）。
A．生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入
B．生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费
C．生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费
D．生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性


60、事故处理必须遵循一定的程序，做到“三不放过”，其中选项不属于的是（  ）。
A．事故原因不清不放过
B．没有防范措施不放过
C．没有找出责任人不放过
D．事故责任者和群众没有受到教育不放过


61、设计单位应当就（  ）向施工单位作出详细的说明。
A．审查合格的施工图设计文件
B．完成后的设计方案
C．设计方案中的技术术语
D．设计图


62、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修范围和正常使用条件下的最低保修期限为（  ）。
A．2年
B．3年
C．5年
D．6年


63、建设工程的保修期，自（  ）之日起计算。
A．开工建设
B．竣工验收合格
C．竣工验收时
D．由发包方与承包方约


64、对于工程质量的监督管理，我国实行（  ）统一监督管理。
A．国务院
B．国务院国家发改委
C．国务院建设行政主管部门
D．国务院质量技术监督部门


65、《工程建设标准强制性条文》对设计、施工人员来说是（  ）。
A．实施工程监理时首先要进行监理的内容
B．重要的、可操作的处罚依据
C．设计或施工时必须绝对遵守的技术法规
D．工程建设强制性标准实施监督的依据


66、下面关于建筑工程一切险的保险金额说法错误的是（  ）。
A．保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的最高限额
B．保险金额可以超过保险标的的保险价值
C．超过保险价值的，超过的部分无效
D．建筑工程一切险的保险金额按照不同的保险标的确定


67、下面关于建筑工程一切险的免赔额说法正确的是（  ）。
A．工程本身的免赔额为保险金额的1％到2％
B．施工机具设备等的免赔额为保险金额的5％
C．第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的0.5％到2％
D．以上说法都不正确


68、如果工程保险的免赔额低，赔偿限额高则保险费率应（  ）。
A．相应提高
B．相应降低
C．较多
D．较少


69、我国《环境保护法》关于环境保护的基本原则明确规定了（  ）对环境质量负责的原则。
A．政府
B．污染者
C．盈利者
D．全体公民


70、下面关于董事会说法错误的是（  ）。
A．董事会设董事长1人，可以设副董事长l～2人
B．董事会是由股东会选举产生的董事组成的业务执行机关，其成员为3～10人
C．董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定
D．有限责任公司股东人数较少和规模较小的，可设1名执行董事，不设董事会
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二、多选[共30题，每题2分，总计60分]
71、合同的内容一般包括以下哪些条款（  ）。
A．价款或者赔偿
B．违约责任
C．标的、数量、质量
D．当事人的名称或者姓名和住所
E．履行期限、地点和方式


72、标的可以是（  ）等。
A．工程造价
B．货币
C．劳动条件
D．劳务
E．货物


73、合同不违反法律和社会公共利益，主要包括（  ）。
A．合同的内容合法
B．合同的目的合法
C．合同的行为合法
D．当事人缔约的原因合法
E．合同条款中约定的权利、义务及其指向的对象即标的等，应符合法律的规定和社会公共利益的要求


74、应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列哪些情形的，可以中止履行（  ）。
A．经营状况严重恶化
B．丧失商业信誉
C．转移财产、抽逃资金，以逃避债务
D．没有了市场
E．有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形


75、《合同法》第11条规定：“书面形式是指（  ）的形式。”
A．合同书
B．信件
C．不包括电子数据交换
D．可以有形地表现所载内容
E．电传

76、在可撤销合同中，当事人享有的撤销权在下列（  ）情况出现时，撤销权消灭。
A．当事人有争议的
B．合同已经履行完毕的
C．经法院确认没有撤销权的
D．具有撤销权的当事人明确表示或者以自己的行为放弃撤销权
E．具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤消权


77、法津规定当事人因（  ）而订立的合同，受损害一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或撤销。
A．重大误解
B．显失公平
C．期诈、胁迫
D．变更、修正
E．乘人之危


78、广义的合同包括（  ）。
A．民法中债权合同
B．物权合同、身份合同
C．民法中的劳动合同
D．行政法中的行政合同
E．劳动法中的劳动合同

79、建设工程纠纷仲裁解决有以下特点（  ）。
A．体现当事人的意思自治
B．当事人完全可以选择熟悉纠纷领域的专业人士担任仲裁员
C．仲裁必须公开审理
D．裁决的终局性仲裁裁决作出后是终局的
E．对当事人不具有约束力


80、仲裁委员会受理仲裁申请后下列说法中正确的是（  ）。
A．仲裁委员会受理仲裁申请后，应当在仲裁规则规定的期限内将仲裁规则送达申请人
B．仲裁委员会受理仲裁申请后，应将仲裁申请书副本和仲裁员名册送达被申请人
C．仲裁委员会受理仲裁申请后，应将仲裁申请书副本和仲裁规则、仲裁员名册送达被申请人
D．仲裁委员会受理仲裁申请后，应将仲裁申请书副本和仲裁规则、仲裁员名册送达申请人
E．仲裁委员会受理仲裁申请后，应当在仲裁规则规定的期限内将仲裁规则和仲裁员名册送达申请人


81、下列哪些情况（  ）可以按撤诉处理。
A．原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的
B．被告反诉的
C．被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的
D．原告未经仲裁庭许可中途退庭的
E．原告未经法庭许可中途退庭的


82、关于证据的提供或者收集，下列说法中正确的是（  ）。
A．当事人对自己提出的主张，没有责任提供证据
B．当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，人民法院或者仲裁机构应当调查收集
C．人民法院、仲裁机构认为审理案件需要的证据，人民法院或者仲裁机构应当调查收集
D．仲裁机构无权按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据
E．人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据


83、合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择（  ）人民法院管辖，但不得违反级别管辖和专属管辖。
A．可以不是被告住在地
B．合同履行地
C．合同签订地
D．可以不是原告住所地
E．标的物所在地


84、仲裁协议是合同的组成部分，有下列（  ）情况的，仲裁协议无效。
A．约定的事项超出法律规定的仲裁范围的
B．无民事行为能力人订立的仲裁协议
C．限制民事行为能力人订立的仲裁协议
D．一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的
E．仲裁协议中，当事人对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确，但当事人达成补充协议的


85、《仲裁法》可以解决（  ）纠纷。
A．未成年人保护
B．建设合同
C．刑事判决
D．继承
E．买卖合同


86、施工合同竣工验收纠纷包括（  ）。
A．承包商资质纠纷
B．联合体承包纠纷
C．隐蔽工程竣工验收产生的纠纷
D．未经竣工验收提前使用产生的纠纷
E．无权代理与表见代理导致的纠纷


87、违反《招标投标法》应当承担的行政责任有（  ）。
A．责令限期改正
B．罚款
C．吊销营业执照
D．没收违法所得
E．暂停资金拨付


88、刑事处罚主要包括（  ）。
A．罚金
B．没收财产
C．劳动教养
D．无期徒刑
E．死刑


89、刑事处罚中的附加刑包括（  ）。
A．罚金
B．没收财产
C．劳动教养
D．管制
E．剥夺政治权利


90、法律行为的成立要件包括有（  ）。
A．法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力
B．行为人意思表示真实
C．行为人行为合法
D．行为内容合法
E．行为形式合法


91、法律行为主体只有取得了（  ）以后作出的民事行为法律才能认可。
A．相应的民事权利能力
B．民事权利
C．职权
D．民事行为能力
E．法律规定的行为资格


92、著作人著作权主要有（  ）。
A．表演权
B．署名权
C．发表权
D．修改权
E．保护作品完整权


93、下面关于安全生产规程说法正确的是（  ）。
A．生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志
B．生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转
C．生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备
D．生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库可以与员工宿舍在同一座建筑物内
E．涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定，报国务院批准后执行


94、实施爆破作业的，应当（  ）。
A．遵守国家有关民用爆炸物品管理的规定
B．使用爆破器材的建设单位，必须经上级主管部门审查同意
C．进行大型爆破作业施工单位必须事先将爆破作业方案，报县、市以上主管部门批准，并征得所在地县、市公安局同意，方准爆破作业
D．进行大型爆破作业施工单位必须事先将爆破作业方案报省主管部门批准，不必征得公安局同意即可爆破作业
E．进行大型爆破作业施工单位不必事先将爆破作业方案报省主管部门批准，但必须征得公安局同意即可爆破作业


95、用人单位不得解除劳动合同的情形有（  ）。
A．女职工在孕期、产假、哺乳期内的
B．患病或者负伤，在规定的医疗期内的
C．法律、行政法规规定的其他情形
D．劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行
E．患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的


96、机关、团体、企业、事业单位应当履行下列消防安全职责（  ）。
A．组织防火检查，及时消除火灾隐患
B．制定消防安全制度、消防安全操作规程
C．针对本人的特点对职工进行消防宣传教育
D．实行防火安全责任制，确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人
E．按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效


97、企业的设立条件有（  ）。
A．产品为社会所需要
B．有自己的组织机构
C．有明确的经营范围
D．有自己的名称和生产经营场所
E．有足够的资金


98、企业变更的形式有（  ）。
A．转产
B．停产
C．合并、分立
D．停产整顿
E．企业其他重要事项的变更


99、全民所有制工业企业的义务有（  ）。
A．遵守法律、法规，坚持社会主义方向
B．完成指令性计划
C．降低产品成本，提高劳动生产率
D．提高工人工资
E．遵守财经纪律，依法缴纳税金、费用、利润


100、股东会行使下列职权（  ）。
A．决定公司的经营方针和投资计划
B．选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项
C．选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项
D．审议批准董事会的报告
E．审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案但不可修改公司章程


 
答案：


第1题
试题答案：D
考点：
考点72：1Z302011 要约与承诺的有效条件；
    请参见书中 IZ302011 要约与承诺的有效条件


第2题
试题答案：A
考点：
考点76：1Z302022 无效合同的认定与处理；
    请参见书中 IZ302022 无效合同的认定与处理


第3题
试题答案：A
考点：
考点77：1Z302031 合同履行的一般规定；
    请参见书中 IZ302031 合同履行的一般规定


第4题
试题答案：A
考点：
考点77：1Z302031 合同履行的一般规定；
    请参见书中 IZ302031 合同履行的一般规定


第5题
试题答案：D
考点：
考点78：1Z302032 抗辩权的规定；
    请参见书中 IZ302032 抗辩权的规定


第6题
试题答案：C
考点：
考点78：1Z302032 抗辩权的规定；
    请参见书中 IZ302032 抗辩权的规定


第7题
试题答案：D
考点：
考点78：1Z302032 抗辩权的规定；
    请参见书中 IZ302032 抗辩权的规定


第8题
试题答案：A
考点：
考点79：1Z302033 代位权的规定；
    请参见书中 IZ302033 代位权的规定


第9题
试题答案：D
考点：
考点82：1Z302042 违约责任的形式；
    请参见书中 IZ302042 违约责任的形式


第10题
试题答案：D
考点：
考点82：1Z302042 违约责任的形式；
    请参见书中 IZ302042 违约责任的形式


第11题
试题答案：B
考点：
考点85：1Z302052 可撤销合同；
    请参见书中 IZ302052 可撤销合同


第12题
试题答案：A
考点：
考点86：1Z302053 效力待定合同；
    请参见书中 IZ302053 效力待定合同


第13题
试题答案：A
考点：
考点89：1Z302062 合同的转让的规定；
    请参见书中 IZ302062 合同的转让的规定


第14题
试题答案：C
考点：
考点91：1Z302071 保证；
    请参见书中 IZ302071 保证


第15题
试题答案：D
考点：
考点92：1Z302072 抵押；
    请参见书中 IZ302072 抵押


第16题
试题答案：A
考点：
考点92：1Z302072 抵押；
    请参见书中 IZ302072 抵押


第17题
试题答案：B
考点：
考点93：1Z302073 质押；
    请参见书中 IZ302073 质押


第18题
试题答案：D
考点：
考点93：1Z302073 质押；
    请参见书中 IZ302073 质押


第19题
试题答案：B
考点：
考点94：1Z302074 留置；
    请参见书中 IZ302074 留置


第20题
试题答案：D
考点：
考点98：1Z303011 建设工程纠纷处理的基本形式及特点；
    请参见书中 IZ303011 建设工程纠纷处理的基本形式及特点


第21题
试题答案：C
考点：
考点98：1Z303011 建设工程纠纷处理的基本形式及特点；
    请参见书中 IZ303011 建设工程纠纷处理的基本形式及特点


第22题
试题答案：B
考点：
考点99：1Z303012 仲裁程序；
    请参见书中 IZ303012 仲裁程序


第23题
试题答案：C
考点：
考点99：1Z303012 仲裁程序；
    请参见书中 IZ303012 仲裁程序


第24题
试题答案：A
考点：
考点100：1Z303013 诉讼程序；
    请参见书中 IZ303013 诉讼程序


第25题
试题答案：A
考点：
考点100：1Z303013 诉讼程序；
    请参见书中 IZ303013 诉讼程序


第26题
试题答案：C
考点：
考点100：1Z303013 诉讼程序；
    请参见书中 IZ303013 诉讼程序


第27题
试题答案：D
考点：
考点100：1Z303013 诉讼程序；
    请参见书中 IZ303013 诉讼程序


第28题
试题答案：D
考点：
考点100：1Z303013 诉讼程序；
    请参见书中 IZ303013 诉讼程序


第29题
试题答案：B
考点：
考点100：1Z303013 诉讼程序；
    请参见书中 IZ303013 诉讼程序


第30题
试题答案：C
考点：
考点103：1Z303023 证据的应用；
    请参见书中 IZ303023 证据的应用


第31题
试题答案：C
考点：
考点104：1Z303031 起诉与答辩；
    请参见书中 IZ303031 起诉与答辩


第32题
试题答案：B
考点：
考点105：1Z303032 诉讼管辖；
    请参见书中 IZ303032 诉讼管辖


第33题
试题答案：C
考点：
考点106：1Z303033 执行程序；
    请参见书中 IZ303033 执行程序


第34题
试题答案：C
考点：
考点106：1Z303033 执行程序；
    请参见书中 IZ303033 执行程序


第35题
试题答案：A
考点：
考点106：1Z303033 执行程序；
    请参见书中 IZ303033 执行程序


第36题
试题答案：D
考点：
考点106：1Z303033 执行程序；
    请参见书中 IZ303033 执行程序


第37题
试题答案：D
考点：
考点108：1Z303042 仲裁协议；
    请参见书中 IZ303042 仲裁协议


第38题
试题答案：B
考点：
考点114：1Z304011 招标投标法关于法律责任的规定；
    请参见书中 IZ304011 招标投标法关于法律责任的规定


第39题
试题答案：A
考点：
考点114：1Z304011 招标投标法关于法律责任的规定；
    请参见书中 IZ304011 招标投标法关于法律责任的规定


第40题
试题答案：A
考点：
考点116：1Z304013 安全生产法关于法律责任的规定；
    请参见书中 IZ304013 安全生产法关于法律责任的规定


第41题
试题答案：D
考点：
考点117：1Z304014 建设工程安全生产管理条例关于法律责任的规定；
    请参见书中 IZ304014 建设工程安全生产管理条例关于法律责任的规定


第42题
试题答案：D
考点：
考点117：1Z304014 建设工程安全生产管理条例关于法律责任的规定；
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2005年02月19日全国一级建造师执业资格考试(公路工程)[2]


一、单选[共20题，每题1分，总计20分]
1、钢钎炮通常指炮眼（  ）的爆破方法。
A．直径小于70mm、深度大于5m
B．直径小于70mm、深度小于5m
C．直径大于70mm、深度大于5m
D．直径大于70mm、深度小于5m


2、用护面墙防护的挖方边坡不宜陡于（  ），并应符合极限稳定边坡的要求。
A．1∶0.5
B．1∶1
C．1∶1.5
D．1∶2


3、排水沟沿路线布设时，应离路基尽可能远一些，距路基坡脚不宜小于（  ）。
A．5m
B．8m
C．3～4m
D．5～6m


4、拱桥轻型桥台适用于（  ）以内的小跨径拱桥和桥台水平位移量很小的情况。
A．10m
B．12m
C．13m
D．15m


5、根据钢筋混凝土薄壁桥墩构件特点，圬工体积小、结构轻巧，比重力式桥墩可节约圬工量（  ）左右。
A．50%
B．60%
C．70%
D．80%


6、根据路面工程施工的自身特点，在确定施工方案和进度计划时，应按（  ）组织施工。
A．平行流水法
B．等节拍流水法
C．异节拍流水法
D．均衡流水法


7、排列图中累计百分数在（  ）范围内的因素即为主要因素。
A．0～60
B．0～70
C．0～80
D．0～90


8、级配碎石路拌法施工平地机摊铺混合料时，其松铺系数约为（  ）。
A．1.25～1.35
B．1.30～1.40
C．1.40～1.50
D．1.45～1.55


9、先张法预制梁(板)承力台座由混凝土筑成，应有足够的强度、刚度和稳定性，钢横梁受力后，挠度不能（  ）。
A．大于1mm
B．大于2mm
C．大于3mm
D．大于4mm


10、悬臂标志的预拱度为（  ）。
A．20mm
B．30mm
C．40mm
D．50mm


11、根据电缆线路敷设要求，直埋电缆的埋深不应（  ）。
A．小于0.4m
B．小于0.5m
C．小于0.6m
D．小于0.7m


12、施工图的修改权为（  ）及项目设计者所拥有。
A．建设单位
B．设计单位
C．施工单位
D．业主


13、夜间施工增加费属于工程预算中的（  ）。
A．其他直接费
B．现场经费
C．间接费
D．直接费


14、按我国现行规范要求，高等级公路建设应使用（  ）设备。
A．间歇强制式搅拌
B．连续强制式搅拌
C．间歇滚筒式搅拌
D．连续滚筒式搅拌


15、下导管时，其底口距孔底的距离不大于（  ），同时要能保证首批混凝土灌筑后能埋住导管至少（  ）。
A．40～50cm    50cm
B．60～80cm    100cm
C．40～50cm    100cm
D．60～80cm    50cm


16、以下不属于公路工程基本建设程序的是（  ）。
A．项目建议书
B．编制初步设计文件和概算
C．编制施工图和施工图预算
D．工程量计算


17、对于擅自损毁公路标志，影响交通安全的行为，构成犯罪的，应当承担相应的刑事责任，不构成犯罪的,可处以（  ）日以下拘留、（  ）元以下罚款。
A．15    200
B．30    500
C．60    1000
D．90    5000


18、投标文件的内容必须使用招标文件第（  ）中提供的格式或大纲，除另有规定者外投标人不得修改。
A．第一卷
B．第二卷
C．第三卷
D．第四卷


19、建设项目总投资额在（  ）元人民币以上的，必须进行招标。
A．1000万
B．2000万
C．3000万
D．4000万


20、国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处（  ）以下有期徒刑或者拘役。
A．一年
B．两年
C．三年
D．五年


二、多选[共10题，每题2分，总计20分]
21、下列有关粗集料的说法正确的是（  ）。
A．粗集料应具有良好的颗粒形状，因此用于道路沥青面层的碎石不宜采用颚式破碎机加工
B．三级及三级以下公路可采用钢渣作为粗集料
C．筛选砾石仅适用于三级及三级以下公路的沥青表面处治或拌合法施工的沥青表面层的下面层，不得用于贯入式路面及拌和法施工的沥青面层的中、上面层
D．用于高速公路、一级公路沥青路面表面层及各类公路抗滑表层的粗集料不允许掺加普通集料
E．经检验属于酸性岩石的石料，用于高速公路、一级公路时，宜使用针入度较小的沥青


22、侧壁导坑法适用于（  ）类围岩土质道路隧道。
A．Ⅰ
B．Ⅱ
C．Ⅲ
D．Ⅳ
E．Ⅴ


23、电源系统由（  ）等构成。
A．不间断电源UPS
B．稳压电源
C．配电箱
D．信号电缆
E．变压器


24、对于已完工的标线，主要的检测项目包括（  ）。
A．标线的横断位置、标线线形
B．标线的长度及宽度、标线厚度
C．表面污染、涂层变色
D．反光效果、缺陷检查
E．耐水性、耐碱性


25、系统调试的网络测试内容包括（  ）。
A．监控分中心的网络测试
B．监控中心的网络测试
C．监控各局域网之间的网络测试
D．收费各局域网之间的网络测试
E．监控系统与收费系统之间的网络测试


26、关于排列图叙述正确的有（  ）。
A．排列图是由两个纵坐标、一个横坐标、几个直方块和一条曲线所构成
B．排列图的横坐标表示影响工程质量的因素或项目，按其影响程度大小，从左到右依次排列，直方块的高度表示影响大小
C．右纵坐标表示影响质量的因素发生或出现的频次(件数、处数、点数、金额)，也可以是在质量评定中所占的分数
D．左纵坐标表示质量受到影响的频率
E．曲线表示各个影响因素的累计百分数，由左到右逐渐上升，这条折线就称为帕累托曲线


27、机械设备事故的预防措施包括（  ）。
A．建立安全管理制度
B．做好冬季前机械防冻工作
C．作好维修准备工作
D．做好机械的防洪工作
E．做好机械的防火工作


28、悬臂浇筑施工控制是桥梁施工中的一个难点，其影响因素主要有（  ）。
A．混凝土重力密度
B．弹性模量
C．收缩徐变
D．日照和温度变化
E．人员素质


29、公路工程交工验收必须具备的条件包括（  ）。
A．工程已按施工合同和设计文件要求建成，具有独立使用价值
B．按相关要求编制完成竣工文件
C．设计、施工、监理等单位开始准备总结报告材料
D．质量监督部门已完成工程质量检测、检验并编写完成了工程质量鉴定书
E．按规定已编制好工程交工决算


30、隧道通风设施应按（  ）原则设置。
A．统筹规划
B．临时处理
C．总体设计
D．分期实施
E．分部进行


三、案例[共5题，每题24分，总计120分]
31、    某公路施工公司在进行公路施工时，由于隧道塌方，当场有8个工人受伤，在送往医院的过程中，有2人伤势过重死亡。事故发生后，质量监督站初步确定该事故为重大质量事故。
    问题：
    1.事故发生单位应如何上报？
    2.发生重大质量事故的现场应该采取怎样的保护措施？
    3.发生质量事故后，实行的“三不放过”原则是什么？


32、    某公路项目，签约后，由于受地质特点和施工条件等原因，并且业主提出工程质量高、施工进度快的要求。因此设计方详细权衡了各种路面施工技术的优缺点后，决定拟采用水泥混凝土路面。该施工技术要求面层混凝土材料必须具有较高的抗弯拉强度和耐磨性，良好的耐冻性以及尽可能低的膨胀系数和弹性模量。
    问题：
    1.简述水泥混凝土路面的优点。
    2.简述水泥混凝土路面的缺点。
    3.水泥混凝土面层铺筑的技术方法有哪些？
    4.设计方应该采用哪种水泥混凝土面层铺筑的技术方法？为什么？


33、    某大型公路改建项目，竣工完成后，竣工验收由批准工程设计文件的地方交通主管部门主持，主要是全面考核建设成果，对建设项目进行综合评价，确定工程质量等级。竣工验收主持单位在收到建设单位申请验收报告后，详细核查了交工验收的工程及竣工文件，发现质量有缺陷，未能完全符合设计要求。
    问题：
    1.公路工程验收分为哪两个阶段？
    2.公路工程竣工验收应具备哪些条件？
    3.在交工验收过程中出现的质量缺陷，应该怎样处理？
    4.竣工验收委员会为全面掌握工程建设情况，应听取和审议哪些报告？


34、    京沈高速公路为北京到沈阳的高速路，是国家的重点建设项目，其中宝坻-山海关，全长199km，为双向六车道高速公路。
    沥青混凝土表面层为SBS改性沥青混凝土。结构为：20cm厚石灰稳定土底基层，18cm厚石灰粉煤灰稳定碎石基层，19cm厚水泥稳定碎石基层以及4cm厚沥青混凝土表面层，5cm厚沥青混凝土中面层，6cm沥青混凝土厚底面层。
    工程质量检验结果：
    在两标段的施工过程中，经监理抽验的合格率等各项指标均达到优良标准，压实度的合格率达到100％，平整度均方差达到0.5～0.6，一次交验合格率达到100％。受到业主和监理的好评。
    问题：
    1.沥青路面结构层由哪几部分组成？
    2.凭经验判断，该公路的设计年限为多少，设计年限内累计标准轴次是多少？
    3.沥青混合料按矿料最大粒料不同可分为哪几类？


35、    某施工企业新近承建一条一级公路沥青混凝土路面工程的施工。企业进场后即组织专业技术人员进行现场勘察、图纸审查、编制施工组织设计方案等施工准备工作。
    问题：
    1.路面工程施工组织设计编制的内容与方法有哪些？
    2.在编制施工组织设计时，如何防止沥青混凝土路面的不平整？
    3.在编制施工组织设计时，如何防止沥青混凝土路面接缝的危害？


 
答案：


第1题
试题答案：B
考点：
    请参见教材中 1B411016 综合爆破方法施工的特点及优点


第2题
试题答案：A
考点：
    请参见教材中 1B411031 防护工程类型和适用条件


第3题
试题答案：C
考点：
    请参见教材中 1B411052 路基地面排水设置与施工要求


第4题
试题答案：C
考点：
    请参见教材中 1B413014 桥梁下部结构分类及适用条件


第5题
试题答案：C
考点：
    请参见教材中 1B413032 桥梁工程下部结构的构造特点和受力特点


第6题
试题答案：D
考点：
    请参见教材中 1B421014 路面工程施工组织设计编制的内容和方法


第7题
试题答案：C
考点：
    请参见教材中 1B422042 工程质量分析方法


第8题
试题答案：A
考点：
    请参见教材中 1B423021 路面基层(底基层)施工方法


第9题
试题答案：B
考点：
    请参见教材中 1B423033 桥梁上部结构装配式施工方法


第10题
试题答案：C
考点：
    请参见教材中 1B423051 交通安全设施的施工安装要求


第11题
试题答案：D
考点：
    请参见教材中 1B423055 供配电、照明系统主要设施的施工安装要求


第12题
试题答案：B
考点：
    请参见教材中 1B423066 变更设计制度


第13题
试题答案：A
考点：
    请参见教材中 1B424012 工程预算中费率的含义及取用原则


第14题
试题答案：A
考点：
    请参见教材中 1B426043 路面机械


第15题
试题答案：C
考点：
    请参见教材中 1B427031 钻孔灌注桩断桩的防治


第16题
试题答案：D
考点：
    请参见教材中 1B431011 《公路法》中公路建设有关法律规定


第17题
试题答案：A
考点：
    请参见教材中 1B431012  违反《公路法》的相关法律责任


第18题
试题答案：C
考点：
    请参见教材中 1B432044 投标文件的组成


第19题
试题答案：C
考点：
    请参见教材中 1B432045 公路建设项目招标的规模及标段划分


第20题
试题答案：C
考点：
    请参见教材中 1B432064 公路工程建设相关刑事责任


第21题
试题答案：ABCE
考点：
    请参见教材中 1B412051 各类沥青路面材料要求


第22题
试题答案：AB
考点：
    请参见教材中 1B414013 隧道施工的主要技术


第23题
试题答案：ABC
考点：
    请参见教材中 1B415013 收费系统的主要构成与功能


第24题
试题答案：ABCD
考点：
    请参见教材中 1B422031 交通安全设施的检测


第25题
试题答案：ABCE
考点：
    请参见教材中 1B422036 监控、收费及通信系统的调试与验收


第26题
试题答案：ABE
考点：
    请参见教材中 1B422042 工程质量分析方法


第27题
试题答案：ABDE
考点：
    请参见教材中 1B426053 施工机械设备事故的预防措施和处理程序


第28题
试题答案：ABCD
考点：
    请参见教材中 1B427035 悬臂浇筑钢筋混凝土箱梁桥的施工(挠度)控制


第29题
试题答案：ABD
考点：
    请参见教材中 1B432032 公路工程交工验收应具备的条件


第30题
试题答案：ACD
考点：
    请参见教材中 1B432054 隧道的相关技术要求


第31题
试题解析：
    1.对于重大质量事故，事故发生单位必须在2小时内速报省级交通主管部门和国务院交通主管部门，同时报告省级质量站和部质监总站，并在12小时内报出《公路工程重大质量事故快报》。质量事故书面报告内容如下：
    (1)工程项目名称，事故发生的时间、地点、建设、设计、施工、监理等单位名称；
    (2)事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；
    (3)事故发生原因的初步判断；
    (4)事故发生后采取的措施及事故控制情况；
    (5)事故报告单位。
    2.发生重大质量事故的现场保护措施：
    事故发生后，事故发生单位和该工程的建设、施工、监理单位，应严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。
    因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取拍照或录像等直录方式反映现场原状。
    3.质量事故处理实行“三不放过”原则：事故原因不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有防范措施不放过。


第32题
试题解析：
    1.水泥混凝土路面的优点：
    (1)强度高；
    (2)稳定性好；
    (3)耐久性好；
    (4)养护费用少、经济效益高；
    (5)有利于夜间行车；
    (6)有利于带动当地建材业的发展。
    2.水泥混凝土路面的缺点：
    (1)对水泥和水的需要量大；
    (2)有接缝；
    (3)开放交通较迟；
    (4)修复困难。
    3.水泥混凝土面层铺筑的技术方法有滑模机械铺筑、三辊轴机组铺筑、轨道摊铺机铺筑、小型机具铺筑和碾压混凝土等五种方法。
    4.设计方应该采用滑模机械铺筑。
    因为滑模摊铺技术在我国经过5年的推广应用，已经成为我国在高等级公路水泥混凝土路面施工中广泛采用的工程质量最高、施工速度最快、装备最现代化的高新成熟技术。


第33题
试题解析：
    1.公路工程验收分为交工验收和竣工验收两个阶段。
    2.公路工程竣工验收应具备以下条件：
    (1)经过交工验收各标段均达合格以上的工程；
    (2)对未完工程或交工验收时提出的修复、补救工程已处理完毕，并经监理工程师和质量监督部门检验合格；
    (3)按国家《基本建设项目档案资料管理暂行规定》和相关要求已编制完成竣工文件；
    (4)按规定已编制好工程竣工决算；
    (5)施工、监理、设计、建设、监督等单位已编写完成汇报材料。
    3.对于交工验收不合格或有缺陷的工程及未完工程，应由原承包单位限期修复、补救、完成，其费用自理。
    4.竣工验收委员会为全面掌握工程建设情况，应认真听取和审议如下报告：
    (1)建设单位关于工程项目执行情况的报告；
    (2)设计单位关于工程设计情况的报告；
    (3)施工单位关于工程施工情况的报告；
    (4)监理单位关于工程监理情况（含变更设计）工作的报告；
    (5)质量监督部门关于工程质量监督工作的报告；
    (6)交工验收组（代表）关于工程交工验收情况的报告。


第34题
试题解析：
    1.由面层、基层、底基层、垫层组成。
    2.15年，＞400万次/车道。
    3.沥青碎石混合料分为5个种类：特粗式、粗粒式、中粒式、细粒式、砂粒式。
    沥青混凝土混合粒分为4个种类：粗粒式、中粒式、细粒式、砂粒式。


第35题
试题解析：
    1.路面工程施工组织设计编制的内容和方法：
    (1)内容
    除了与总体施工组织设计内容基本相同外，还用根据路面工程施工的自身特点，在确定施工方案和进度计划时，要充分考虑：
    1)按均衡流水法组织施工；
    2)路上与基地统筹兼顾；
    3)路面施工的特殊技术要求；
    4)布置好堆料点、运料线、行车路等；
    5)主要施工机械的数量、规格；
    6)劳力、其他设备、材料供应计划。
    (2)方法与步骤
    1)根据路面设计类型，进行料场勘察与选择，确定材料供应范围及加工方法；
    2)选择施工方法和确定施工顺序；
    3)计算工程量；
    4)编制流水作业图，布置工地，组织施工队组；
    5)编制工程进度日程图；
    6)计算所需生产要素(工、料、机)及平衡分期的需要量，编制材料运输日程计划；
    7)编制施工组织设计说明书。
    2.沥青混凝土路面不平整的防治方法：
    (1)在摊铺机及找平装置使用前，应仔细设置和调整，使其处于良好的工作状态，并根据实铺效果进行随时调整；
    (2)现场应设置专人指挥运输车辆，以保证摊铺机的均匀连续作业，摊铺机部不在中途停顿，不得随意调整摊铺机的行驶速度；
    (3)路面各个结构层的平整度应严格控制，严格工序间的交验制度；
    (4)针对混合料中沥青性能特点，确定压路机的机型及重量，并确定出施工的初压温度，合理选择碾压速度，严禁在未成型的油面表层急刹车及快速起步，并选择合理的振频、振幅；
    (5)在摊铺机前设专人清除掉在“滑靴”前的混合料及摊铺机履带下的混合料；
    (6)为改进构造物伸缩缝与沥青路面衔接部位的牢固及平顺，先摊铺沥青混凝土面层，再做构造物伸缩缝；
    (7)做好沥青混凝土路面接缝施工。
    3.沥青混凝土路面接缝病害的防治方法：
    (1)横向接缝
    1)将已摊铺的路面尽头边缘锯成垂直面，并与纵向边缘成直角；
    2)预热已压实部分路面，加强新旧混合料的粘结；
    3)摊铺机起步速度要慢，并调整好预留高度摊铺结束后立即碾压，碾压速度不宜过快。
    (2)纵向接缝
    1)尽量采用热接茬施工，采用两台或两台以上摊铺机梯队作业；
    2)将已摊铺混合料留10～20cm暂不碾压，作为后摊铺部分的高程基准面，待后摊铺部分完成后一起碾压；
    3)碾压完成后，用3m直尺检查，用钢轮压路机处理棱角。
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2005年02月19日全国一级建造师执业资格考试(建设工程经济)[2]


一、单选[共60题，每题1分，总计60分]
1、现金流入与现金流出之差称为（  ）。
A．现金流量
B．净现金流量
C．净现金
D．纯现金


2、（  ）是国家凭借政治权力参与国民收入分配和再分配的一种货币形式。
A．税金
B．市场
C．利润
D．保险


3、财务现金流量表按其评价的角度不同分类，其中不包括（  ）。
A．项目财务现金流量表
B．资本金财务现金流量表
C．投资各方财务现金流量表
D．项目差额财务现金流量表


4、动态投资回收期是把投资项目各年的净现金流量按基准收益率（  ）之后，再来推算投资回收期，这是它与静态投资回收期的根本区别。
A．直接加减
B．动态加减
C．动态变化
D．折成现值


5、某建设项目估计总投资2800万元，项目建成后各年净收益为320万元，利率为10%则该项目的静态投资回收期为：（  ）年。
A．11
B．8.75
C．9.95
D．7.5


6、偿债能力指标主要有：借款偿还期、（  ）、偿债备付率。
A．利息备付率
B．利息偿还期
C．借款偿还期
D．偿债额


7、基准收益率应（  ）单位资金成本和单位投资的机会成本，这样才能使资金得到最有效的利用。
A．高于
B．低于
C．等于
D．不低于


8、敏感系数高，表示项目效益对该不确定因素的影响（  ）。
A．敏感程度低
B．敏感程度高
C．不会有影响
D．敏感程度与之无关


9、价值工程涉及到价值、（  ）和寿命周期成本等三个基本要素。
A．价格
B．成本
C．功能
D．费用


10、某项目期望在2年后获得一笔100万的投资额，在年利率为10%情况下，每年年末应提存的金额是（  ）。
A．40万
B．50万
C．47.6万
D．45万


11、设备的（  ）就是指设备从投入使用到因技术落后而被淘汰所延续的时间。
A．经济寿命
B．技术寿命
C．自然寿命
D．物质寿命


12、设备的经济寿命是指从开始投入到（  ）的使用年限。
A．经常发生故障
B．设备报废
C．维修费大于其收益
D．其年度费用最小


13、增量（  ），就是增量投资所带来的经营成本上的节约来补偿其增量投资的年限。
A．效益
B．投资率
C．投资收益率
D．投资回收期


14、在利润表中，纳入分部报表的各个部分最多有（  ）个。
A．8
B．9
C．12
D．10


15、下列不属于现金流量表基本内容的是（  ）。
A．生产活动产生的现金流量表
B．经营活动产生的现金流量表
C．投资活动产生的现金流量表
D．筹资活动产生的现金流量表


16、目前，我国采用的利润表的结构主要形式为（  ）。
A．多步式利润表
B．单步式利润表
C．报告式利润表
D．账户式利润表


17、在编报中期和年度财务会计报告时，应将“本月数”栏改成（  ）。
A．“今年数”栏
B．“本月数”栏
C．“上年数”栏
D．“上月数”栏

18、由过去的交易、事项形成并由企业拥有或控制的资源，该资源预期会给企业带来经济利益的一项经济资源是指（  ）。
A．现金
B．银行存款
C．资产
D．资本

19、企业通过让渡资产从而拥有被投资单位的股权，成为被投资单位的股东，按所持股份比例享有权益并承担相应责任的对外投资是指（  ）。
A．长期债权投资
B．短期债权投资
C．长期股权投资
D．发放债券


20、施工企业在销售、结算过程中产生的债权是（  ）。
A．应收账款
B．短期债券
C．主营销售收入
D．应付账款


21、某企业有带息票据5000元，上面标明利息为10％，期限为3年，按单利计算企业可收回现金为（  ）元。
A．5000
B．5500
C．6000
D．6500


22、某企业的银行存款期限为10年，到期时可得到现金10000元，但由于意外事故需钱，5年时就必须取回，设贴现率为10％，则企业可取回现金为（  ）元。
A．4660
B．7500
C．5000
D．6200


23、固定资产最基本的特征是（  ）。
A．可供企业营业使用
B．使用期限长
C．成本能够可靠地计量
D．单位价值较高具有可衡量的未来经济利益


24、企业在销售商品、提供劳务以及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的总流人称为（  ）。
A．营业收入
B．主营业务收入
C．其他业务收入
D．基本业务收入


25、在利润计算过程中，下列不属于营业外收入的是：（  ）。
A．固定资产盘盈
B．处置固定资产净收益
C．处置无形资产净收益
D．吸收投资


26、企业实现的净利润应按照有关规定进行分配，其分配顺序如下所述正确的是（  ）。
(1)弥补以前年度亏损
(2)可供分配的利润及其分配
(3)可供投资者分配的利润及其分配
(4)未分配利润
A．(1)→(2)→(3)→(4)
B．(4)→(2)→(3)→(1)
C．(2)→(3)→(1)→(4)
D．(1)→(3)→(2)→(4)


27、在商品交易中以延期付款或预收货款的方式进行购销活动所形成的借贷关系为（  ）。
A．延期付款
B．商业信用
C．周转信贷
D．长期借款


28、在商品交易中，最典型、最常见的商业信用形式为（  ）。
A．预收账款
B．应付票据
C．应付账款
D．周转信贷


29、延期付款，但早付款可享受现金折扣，如“2/10，1/20，0/30”表示的意思是（  ）。
A．表示在信用期间10天内付款可享受2折的折扣，20天内付款可享受1折的折扣，超过20天则全额付款
B．表示在信用期间10天内付款可享受2天的回旋余地，20天内付款可享受1天的回旋余地，超过2 0天则无回旋余地
C．表示如果在超过信用期限10天内就交2％的滞纳金，超过20天就交1％的滞纳金
D．表示在信用期间10天内付款可享受2％的折扣，20天内付款可享受1％的折扣，超过20天则全额付款

30、已知某企业的税前利润为500万元，所得税为50万元，平均资产总额为1000万元，求企业的总资产报酬率（  ）。
A．50％
B．45％
C．5％
D．49.7％

31、反映企业盈利能力的核心指标是（  ）。
A．利润
B．净资产收益率
C．总资产报酬率
D．平均净资产


32、表示与上年相比，企业销售(营业)收入的增减变化情况，是评价企业成长状况和发展能力的重要指标是指（  ）。
A．净资产收益率
B．资产负债率
C．资本积累率
D．营业增长率


33、（  ）是企业当年所有者权益总的增长率，反映了企业所有者权益在当年的变动水平。
A．净资产收益率
B．资产负债率
C．资本积累率
D．营业增长率


34、借贷记账法的记账规则是（  ）。
A．有借必有贷，借贷必相等
B．一借一贷
C．一借多贷
D．一贷多借

35、专用记账凭证按其反映的经济业务内容不同分类，下列选项不属于专用记账凭证的是（  ）。
A．收款凭证
B．付款凭证
C．转账凭证
D．原始凭证


36、以下各项说法正确的是（  ）。
A．材料费是指直接从事建筑安装工程施工生产工人开支的各项费用
B．人工费是指施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件和半成品的费用
C．施工机械使用费是指施工机械在规定的使用年限内，陆续收回其原值及购置资金的时间价值
D．直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用

37、仓储损耗费属于下列中的（  ）费用。
A．运输损耗费
B．检验试验费
C．采购及保管费
D．材料运杂费


38、公式∑(施工机械台班消耗量×机械台班单价)是（  ）的计算公式。
A．机械台班单价
B．台班折旧费
C．运输损耗率
D．施工机械使用费


39、大修理费指施工机械按规定的大修理间隔台班进行必要的大修理，以恢复其（  ）功能所需的费用。
A．全部
B．部分
C．正常
D．主要


40、经常修理费不包括（  ）。
A．为保障机械正常运转所需替换设备与随机配备工具附具的摊销和维护费用
B．机械运转中日常保养所需润滑与擦拭的材料费用
C．为组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用
D.机械停滞期间的维护和保养费用


41、规费的内容不包括（  ）。
A．住房公积金
B．危险作业意外伤害保险
C．社会保障费
D．劳动保险费


42、企业管理办公用的文具、纸张、账表、印刷、邮电、书报、会议、水电、烧水和集体取暖(包括现场临时宿舍取暖)用煤等费用计入（  ）。
A．财务费
B．固定资产使用费
C．办公费
D．工具用具使用费


43、下列各选项中不属于差旅交通费的是（  ）。
A．工伤人员就医路费
B．六个月以上的病假人员工资
C．退职一次性路费
D．管理部门使用的交通工具的油料、燃料、养路费及牌照费

44、（  ）是指管理和试验部门及附属生产单位使用的属于固定资产的房屋、设备仪器等的折旧、大修、维修或租赁费。
A．办公费
B．工具用具使用费
C．财产保险费
D．固定资产使用费


45、下列各选项中不计入劳动保险费的是（  ）。
A．住勤补助费
B．抚恤费
C．易地安家补助费
D．职工退职金


46、公式：(直接费＋间接费＋利润)×税率，计算的是（  ）。
A．措施费
B．利润
C．税金
D．人工费


47、如该分项的直接工程费仅为人工费，无材料费和机械费时，可采用以（  ）为基数计算该分项的间接费和利润。
A．人工费和机械费合计
B．人工费、材料费、机械费合计
C．人工费
D．材料费、机械费合计


48、工程量清单一个最基本的功能是（  ）。
A．为计价和询标、评标的基础
B．为施工过程中支付工程进度款提供依据
C．为办理竣工结算及工程索赔提供了重要依据
D．作为信息的载体，为潜在的投标者提供必要的信息


49、清单一经报出，即被认为是包括了所有应该发生的措施项目的（  ）费用。
A．大部分
B．主要
C．全部
D．一小部分


50、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2003)》是（  ）工程量清单编制的依据。
A．措施
B．分部分项工程量清单
C．其他项目名称和相应数量
D．以上均正确


51、封面由（  ）填写、签字、盖章。
A．投标人
B．标底编制人
C．建筑设计单位
D．招标人


52、工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的（  ）费用。
A．主要
B．全部
C．一大部分
D．一小部分


53、于2003年7月1日实施的《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2003，规定工程量清单应采用（  ）。
A．工料单价法计价
B．综合复计价
C．综合单价法计价
D．工料复计价


54、办公和生活家具购置费按照设计定员人数乘以（  ）计算。
A．单项指标
B．差旅交通费
C．综合指标
D．职工福利费


55、建筑安装工程费用定额是按（  ）划分的。
A．按照投资的费用性质
B．按照专业性质
C．按照主编单位和管理权限
D．按同一性质的施工过程


56、全国统一定额是由（  ）综合全国工程建设中技术和施工组织管理的情况编制。
A．国家建设行政主管部门
B．行业建设行政主管部门
C．地区建设行政主管部门
D．施工企业


57、不属于计时测定的方法的有（  ）等。
A．写实记录法
B．测时法
C．背诵法
D．工作日写实法


58、材料消耗定额是在合理和节约使用材料的条件下，生产单位质量（  ）产品所必须消耗的一定规格的材料、成品、半成品和水、电等资源的数量标准。
A．低劣
B．合格
C．高档
D．抵档


59、涨价预备费估算一般是以（  ）为基数。
A．设备购置费
B．基本预备费
C．分年工程涨价费用
D．分年工程费用


60、总包商在投标时还要考虑总包商的（  ）。
A．管理费
B．保险费
C．临时设施工程费
D．施工单位人工费


二、多选[共20题，每题2分，总计40分]
61、关于临界点的叙述不正确的是（  ）。
A．临界点是指项目不允许不确定因素向不利方向变化的极限值
B．超过极限，项目的效益指标将不可行
C．如当产品价格下降到某一值时，财务内部收益率将刚好等于基准收益率，此点称为产品价格下降的临界点
D．临界点可用临界点百分比或者临界值分别表示某一变量的变化达到一定的百分比或者一定数值时，项目的效益指标将从不可行转变为可行临界点
E．通过计算临界点来进行敏感性分析

62、为了引导和启发进行创造性的思考，常用的方案创造方法有以下几种：（  ）。
A．头脑风暴法
B．歌顿法(模糊目标法)
C．专家意见法(德尔菲法)
D．专家检查法
E．ABC法


63、价值工程研究对象的选择一般说来有以下几个原则：（  ）。
A．从设计方面看，对产品结构复杂、性能和技术指标差距大、体积大、重量大的产品进行价值工程活动，可使产品结构、性能、技术水平得到优化，从而提高产品价值
B．从生产方面看，对量多面广、关键部件、工艺复杂、原材料消耗高和废品率高的产品或零部件，特别是对量多、产值比重大的产品，只要成本下降，所取得总的经济效果就大
C．从市场销售方面看，选择用户意见多、系统配套差、维修能力低、竞争力差、利润率低的，生命周期较长的，市场上畅销但竞争激烈的、新产品、新工艺等进行价值工程活动，以赢得消费者的认同，占领更大的市场份额
D．从成本方面看，选择成本高于同类产品、成本比重大的，如材料费、管理费、人工费等，推行价值工程就是要降低成本，以最低的寿命周期成本可靠地实现必要功能
E．从功能方面看，产品要符合用户的要求，而且使成本控制在最低


64、影响资金时间价值的因素很多，其中主要有：（  ）。
A．资金的使用时间
B．资金的形态
C．资金投入和回收的特点
D．资金数量的大小
E．资金周转的速度


65、对新技术、新工艺和新材料应用方案技术经济比较分析的方法有（  ）。
A．折算费用法
B．ABC分析法
C．其他指标分析
D．增量投资分析法
E．歌顿法


66、对于施工企业来说资产负债表的附表内容应包括（  ）。
A．利润分配表
B．资产减值准备明细表
C．股东权益增减变动表
D．应交增值税明细表
E．现金流量表


67、下面选项中，在现金流量表中属于“现金”的是：（  ）。
A．库存现金
B．其他货币资金
C．通知金融企业便可提取的定期存款
D．不能随时支取的定期存款
E．银行存款


68、在财务报表中，利润表的主要结构形式分为（  ）。
A．多步式利润表
B．单步式利润表
C．报告式利润表
D．账户式利润表
E．年计利润表


69、在资产分类中，属于其他资产的有：（  ）。
A．流动资产
B．长期投资
C．无形资产
D．临时设施
E．长期待摊费用


70、下列形式适合长期借款利率的有（  ）。
A．固定利率
B．变动利率
C．浮动利率
D．单利率
E．复利率


71、企业应当组织工程、技术、财会等部门的相关专业人员对编制的概预算重审查（  ）等是否真实、完整、准确。
A．编制依据
B．定额套用
C．单价的计算方法
D．项目内容
E．工程量的计算


72、会计核算具有（  ）。
A．有效性
B．完整性
C．连续性
D．系统性
E．综合性


73、采购及保管费是指为组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用，包括（  ）。
A．采购费
B．仓储费
C．工地保管费
D．保健费用
E．修理费


74、措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程（  ）和（  ）的非工程实体项目的费用。
A．施工前
B．施工过程中
C．施工后
D．竣工验收时
E．生产准备时


75、措施费包括（  ）所需要的各项费用。
A．环境保护费
B．大型机械设备进出场及安拆费
C．混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
D．工程排污费
E．已完工程及设备保护费


76、规费是指（  ）规定必须缴纳的费用(简称规费)
A．政府
B．团体
C．企业
D．有关权力部门
E．学校


77、下列各项中不正确的是（  ）。
A．以直接费为计算基础，规费费率＝ ×人工占直接费的比例
B．以人工费为计算基础，规费费率＝ ×100%
C．以直接费为计算基础，规费费率＝ ×100%
D．以人工费和机械费合计为计算基础，规费费率＝ ×100%
E．以人工费和机械费合计为计算基础，规费费率＝ ×人工占直接费的比例

78、下列各选项中正确的是（  ）。
A．行业统一定额一般只在本行业的范围内使用
B．全国统一定额在全国范围内执行
C．地区统一定额仅在本地区范围内使用
D．企业定额只在本企业内部使用
E．补充定额只能在指定的范围内使用

79、关于各选项正确的是（  ）。
A．每工产量＝1/单位产品时间定额(工日)
B．时间定额×产量定额＝1
C．综合时间定额＝∑各单项(工序)时间定额
D．综合产量定额＝1/综合时间定额(工日)
E．时间定额＋产量定额＝1

80、估算工作按投资决策过程的进展的阶段的三个不同是（  ）
A．阶段
B．操作人
C．工作深度
D．工作性质
E．估算的准确度


 
答案：


第1题
试题答案：B
考点：
    请参见书中 IZ101011 现金流量的概念


第2题
试题答案：A
考点：
    请参见书中 IZ101012 财务现金流量表及其构成的基本要素


第3题
试题答案：D
考点：
    请参见书中 IZ101012 财务现金流量表及其构成的基本要素


第4题
试题答案：D
考点：
    请参见书中 IZ101033 投资回收期指标的概念、计算与判别


第5题
试题答案：B
试题解析：
2800/320=8.75

考点：
    请参见书中 IZ101034 偿债能力指标的概念、计算与判别准则


第6题
试题答案：A
考点：
    请参见书中 IZ101034 偿债能力指标的概念、计算与判别准则


第7题
试题答案：D
考点：
    请参见书中 IZ101038 基准收益率的概念及其确定的影响因素


第8题
试题答案：B
考点：
    请参见书中 IZ101052 单因素敏感性分析的步骤


第9题
试题答案：C
考点：
    请参见书中 IZ101071 价值工程的概念


第10题
试题答案：C
试题解析：
100/(1+1.1)=47.6

考点：
    请参见书中 IZ101082 利息与利率的概念


第11题
试题答案：B
考点：
    请参见书中 IZ101101 设备寿命的概念


第12题
试题答案：D
考点：
    请参见书中 IZ101101 设备寿命的概念


第13题
试题答案：D
考点：
    请参见书中 IZ101112 新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析方法


第14题
试题答案：D
考点：
    请参见书中 IZ102011 会计报表及其构成


第15题
试题答案：A
考点：
    请参见书中 IZ102011 会计报表及其构成


第16题
试题答案：A
考点：
    请参见书中 IZ102013 利润表的结构及其编制方法


第17题
试题答案：C
考点：
    请参见书中 IZ102013 利润表的结构及其编制方法


第18题
试题答案：C
考点：
    请参见书中 IZ102021 资产及其特征


第19题
试题答案：C
考点：
    请参见书中 IZ102022 资产的分类


第20题
试题答案：A
考点：
    请参见书中 IZ102032 应收及预付款项的核算


第21题
试题答案：D
试题解析：
(本利和＝本金×(1＋年利率)×年数)


考点：
    请参见书中 IZ102032 应收及预付款项的核算


第22题
试题答案：B
试题解析：
(现值＝本利和－本利和×贴现率×年数)


考点：
    请参见书中 IZ102032 应收及预付款项的核算


第23题
试题答案：A
考点：
    请参见书中 IZ102041 固定资产及其特征


第24题
试题答案：A
考点：
    请参见书中 IZ102081 营业收入及其分类


第25题
试题答案：D
考点：
    请参见书中 IZ102091 利润的构成


第26题
试题答案：A
考点：
    请参见书中 IZ102092 利润分配


第27题
试题答案：B
考点：
    请参见书中 IZ102112 商业信用筹资


第28题
试题答案：C
考点：
    请参见书中 IZ102112 商业信用筹资


第29题
试题答案：D
考点：
    请参见书中 IZ102112 商业信用筹资


第30题
试题答案：B
考点：
    请参见书中 IZ102131 盈利能力分析


第31题
试题答案：B
考点：
    请参见书中 IZ102132 营运能力分析


第32题
试题答案：D
考点：
    请参见书中 IZ102134 发展能力分析


第33题
试题答案：C
考点：
    请参见书中 IZ102134 发展能力分析


第34题
试题答案：A
考点：
    请参见书中 IZ102144 借贷记账法


第35题
试题答案：D
考点：
    请参见书中 IZ102145 会计凭证


第36题
试题答案：D
考点：
    请参见书中 IZ103012 直接工程费


第37题
试题答案：C
考点：
    请参见书中 IZ103012 直接工程费


第38题
试题答案：D
考点：
    请参见书中 IZ103012 直接工程费


第39题
试题答案：C
考点：
    请参见书中 IZ103012 直接工程费


第40题
试题答案：C
考点：
    请参见书中 IZ103012 直接工程费


第41题
试题答案：D
考点：
    请参见书中 IZ103014 规费


第42题
试题答案：C
考点：
    请参见书中 IZ103015 企业管理费


第43题
试题答案：B
考点：
    请参见书中 IZ103015 企业管理费


第44题
试题答案：D
考点：
    请参见书中 IZ103015 企业管理费


第45题
试题答案：A
考点：
    请参见书中 IZ103015 企业管理费


第46题
试题答案：C
考点：
    请参见书中 IZ103017 税金


第47题
试题答案：C
考点：
    请参见书中 IZ103018 建筑安装工程费用计价程序


第48题
试题答案：D
考点：
    请参见书中 IZ103021 工程量清单的作用


第49题
试题答案：C
考点：
    请参见书中 IZ103022 工程量清单编制


第50题
试题答案：B
考点：
    请参见书中 IZ103022 工程量清单编制


第51题
试题答案：D
考点：
    请参见书中 IZ103022 工程量清单编制


第52题
试题答案：B
考点：
    请参见书中 IZ103023 工程量清单计价格式


第53题
试题答案：C
考点：
    请参见书中 IZ103023 工程量清单计价格式


第54题
试题答案：C
考点：
    请参见书中 IZ103033 工程建设其他费的组成


第55题
试题答案：A
考点：
    请参见书中 IZ103041 建设工程定额的分类


第56题
试题答案：A
考点：
    请参见书中 IZ103041 建设工程定额的分类


第57题
试题答案：C
考点：
    请参见书中 IZ103042 人工定额


第58题
试题答案：B
考点：
    请参见书中 IZ103043 材料消耗定额


第59题
试题答案：D
考点：
    请参见书中 IZ103053 建设工程项目估算的编制方法

第60题
试题答案：A
考点：
    请参见书中 IZ103064 分包费


第61题
试题答案：AD
考点：
    请参见书中 IZ101052 单因素敏感性分析的步骤


第62题
试题答案：ABCD
考点：
    请参见书中 IZ101073 价值工程的工作步骤


第63题
试题答案：ABCD
考点：
    请参见书中 IZ101073 价值工程的工作步骤


第64题
试题答案：ACDE
考点：
    请参见书中 IZ101081 资金时间价值的概念


第65题
试题答案：ABC
考点：
    请参见书中 IZ101112 新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析方法


第66题
试题答案：BC
考点：
    请参见书中 IZ102011 会计报表及其构成


第67题
试题答案：ABC
考点：
    请参见书中 IZ102011 会计报表及其构成


第68题
试题答案：AB
考点：
    请参见书中 IZ102013 利润表的结构及其编制方法


第69题
试题答案：DE
考点：
    请参见书中 IZ102022 资产的分类


第70题
试题答案：ABC
考点：
    请参见书中 IZ102113 长期借款筹资


第71题
试题答案：ABDE
考点：
    请参见书中 IZ102124 概预算控制


第72题
试题答案：BCDE
考点：
    请参见书中 IZ102141 会计的职能


第73题
试题答案：ABC
考点：
    请参见书中 IZ103012 直接工程费


第74题
试题答案：AB
考点：
    请参见书中 IZ103013 措施费


第75题
试题答案：ABCE
考点：
    请参见书中 IZ103013 措施费


第76题
试题答案：AD
考点：
    请参见书中 IZ103014 规费


第77题
试题答案：BCE
考点：
    请参见书中 IZ103014 规费


第78题
试题答案：BCDE
考点：
    请参见书中 IZ103041 建设工程定额的分类


第79题
试题答案：ABCD
考点：
    请参见书中 IZ103042 人工定额


第80题
试题答案：ACE
考点：
    请参见书中 IZ103051 建设工程项目估算的内容
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 新手上路
贴子：1
积分：1
成长币：0
注册：2005-2-20
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 管理员
头衔：灌水高手
贴子：1853
积分：1750
成长币：93994
来自：第二号天堂
注册：2004-4-26
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2005年02月20日全国一级建造师执业资格考试 1Z 200000[2]


一、单选[共70题，每题1分，总计70分]
1、建设工程项目生产过程的总组织者是（  ）。
A．建设局
B．总监理工程师
C．业主方
D．政府


2、设计方的项目管理工作主要在（  ）进行。
A．施工阶段
B．决策阶段
C．技术设计阶段
D．设计阶段


3、建设工程项目总承包方项目管理的任务不包括（  ）。
A．安全管理
B．质量控制
C．分包管理
D．进度控制


4、在国际上业主方项目管理的方式主要有三种可能，其中错误的是（  ）。
A．业主方自行项目管理
B．业主方委托项目管理咨询公司承担全部业主方项目管理的任务
C．业主方委托项目管理咨询公司与业主方人员共同进行项目管理，业主方从事项目管理的人员在项目管理咨询公司委派的项目经理的领导下工作
D．业主方委托项目管理咨询公司承担部分业主方项目管理的任务


5、建造师是一种（  ）的名称，而项目经理是一个（  ）的名称。
A．专业人士  专业人士
B．工作岗位  工作岗位
C．工作岗位  专业人士
D．专业人士  工作岗位


6、建设工程项目总承包的主要意义是（  ）。
A．总价包干
B．“交钥匙”
C．总价合同
D．通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的


7、工程建设监理一般应按下列程序进行，其中排序正确的是（  ）。
(1)参与工程竣工预验收，签署建设监理意见
(2)按工程建设进度、分专业编制工程建设监理细则
(3)编制工程建设监理规划
(4)按照建设监理细则进行建设监理
(5)建设监理业务完成后，向项目法人提交工程建设监理档案资料
A．(1) (2) (4) (3) (5)
B．(3) (2) (4) (1) (5)
C．(1) (3) (4) (2) (5)
D．(3) (1) (4) (2) (5)


8、国外项目管理的应用首先在（  ）中。
A．供货方的工程管理
B．设计方的工程管理
C．承包商的工程管理
D．业主方的工程管理


9、对一个项目目标的三大核心而言，理想值是（  ）。
A．高质量、短工期、低风险
B．高质量、短工期、低投资
C．高质量、短工期、高利润
D．高利润、短工期、低风险


10、建设工程项目实施阶段策划的主要任务是定义（  ）。
A．如何组织开发或建设
B．如何确定施工组织方案
C．如何策划实施的合同管理
D．评价方案的社会效益与经济效益


11、工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经（  ）确认后作为结算的依据。
A．造价工程师
B．设计方
C．发包人
D．监理工程师


12、协商单价和价格是基于（  ）中没有或者有但不合适的情况而采用的一种方法。
A．工程量清单
B．合同
C．工程量清单的单价或价格
D．单价或价格


13、按国际惯例，建安工程直接费不包括（  ）。
A．人工费
B．税金
C．机械使用费
D．材料费


14、工程结算的最后一个环节是（  ）。
A．竣工结算
B．竣工决算
C．结清保修金
D．扣除预付款


15、凡是有几个单位工程而且是单独进行成本核算（即成本核算对象）的施工项目，其（  ）应以各单位工程竣工成本分析资料为基础，再加上项目经理部的经营效益（如资金调度、对外分包等所产生的效益）进行综合分析。
A．分部分项工程成本分析
B．月(季)度成本分析
C．年度成本分析
D．竣工成本分析


16、横道图计划表中的进度线(横道)与（  ）相对应。
A．施工计划
B．施工速度
C．空间坐标
D．时间坐标


17、横道图的计划调整（  ）。
A．只能用手工调整
B．只可以用计算机调整
C．即可以手工调整也可以用计算机
D．工作量不大


18、单代号网络计划中的时间参数EFi代表的是（  ）。
A．工作的最早开始时间
B．工作的最早结束时间
C．工作i的总时差
D．工作i的自由时差


19、关键路线是自始至终全部由关键工作组成的线路或线路上总的工作持续时间（  ）。
A．最短的线路
B．为零的线路
C．相对较短的线路
D．最长的线路


20、全部由关键工作组成的线路或线路上总的工作持续时间最长的线路称为（  ）。
A．最不利路线
B．最佳路线
C．关键路线
D．一般路线


21、承发包模式的选择直接关系到工程实施的组织和（  ）。
A．进度
B．协调
C．开展
D．经济效益


22、建设工程项目进度控制的经济措施不涉及（  ）。
A．资金需求计划
B．经济激励措施
C．经济处罚措施
D．资金供应的条件


23、总进度纲要的主要内容不包括（  ）。
A．项目实施的总体部署
B．总进度规划
C．各子系统进度规划
D．目标确定施工前的计划进度


24、大型建设工程项目的计划系统一般由多层计划构成，一般有（  ）层。
A．2
B．3
C．4
D．5


25、工程项目质量控制系统与工程项目管理组织相融，是一次性的，并非永久性的，即（  ）。
A．周期不同
B．性质不同
C．目的不同
D．时效不同


26、运行机制的核心是（  ）。
A．动力机制
B．约束机制
C．反馈机制
D．行为机制


27、施工准备质量控制是指工程项目（  ）的全面施工准备和施工过程中各分部分项工程施工作业前的施工准备。
A．开工前
B．工程过程中
C．工程验收之时
D．工程验收以后


28、施工过程的质量控制是指施工作业技术活动的投入与产出过程的质量控制，其内涵包括全过程施工生产及其中各分部分项工程的（  ）。
A．施工组织过程
B．施工作业过程
C．施工设计过程
D．施工验收过程


29、按照GB／T 19000质量管理体系标准，质量计划是（  ）文件的组成内容。
A．质量管理体系
B．计划管理
C．组织管理
D．验收管理


30、环境因素主要包括地质水文状况，气象变化及其他（  ）因素。
A．随机
B．不可抗力
C．不可预知因素
D．可改变


31、检查工序施工中间产品的质量，即工序质量、（  ）。
A．总体工程质量
B．施工技术质量
C．分项工程质量
D．材料的质量


32、正确地进行工程项目质量的检查评定和验收，是保证工程质量的（  ）。
A．有效措施
B．一般方法
C．前提
D．重要手段


33、工程外观质量应由验收人员通过现场检查后（  ）。
A．由领导决定
B．由业主决定
C．共同确认
D．由施工方决定


34、为加强对建设工程质量的管理，我国《建筑法》及《建设工程质量管理条例》明确政府行政主管部门设立专门机构对建设工程质量行使（  ）。
A．计划职能
B．组织职能
C．管理职能
D．监督职能


35、监督检查的主要内容为工程参与各方的（  ）体系建立和是否完善的情况的审查。
A．事故处理
B．工程质量保证
C．经济处罚
D．责任到人


36、编制单位工程质量监督报告，在竣工验收之日起五天内提交竣工验收（  ）。
A．组织部门
B．备案部门
C．监理部门
D．管理部门


37、不符合验收要求的单位工程质量责令改正，对存在问题进行处理，并向备案部门提出（  ）。
A．书面报告
B．书面申请
C．口头申请
D．口头报告


38、调查分析的层次划分按作业分，不包括（  ）。
A．工法
B．测定人
C．工长
D．工人


39、根据列表的统计数据画排列图，并将其中累计频率0～80％定为A类问题，即主要问题，进行重点管理；将累计频率在80％～90％区间的问题定为B类问题，即次要问题，作为次重点管理；将其余累计频率在90％～100％区间的问题定为C类问题，即一般问题，按照常规适当加强管理。以上方法称为（  ）管理法。
A．分层
B．ABC分类
C．加强
D．重点划分


40、以顾客为关注焦点，组织(从事一定范围生产经营活动的企业)依存于其（  ）。
A．经济效益
B．管理方式
C．组织活动
D．顾客


41、监督检查定期检查通常是（  ）一次。
A．一年
B．两年
C．三年
D．四年


42、认证注销是（  ）。
A．认证机构强制撤销
B．领导决定
C．企业的自愿行为
D．认证机构与企业协商的


43、建设工程项日设计质量控制的方法有根据项目建设要求和有关批文、资料、组织设计招标及设计方案（  ）。
A．考核
B．竞赛
C．互补
D．审查


44、建设工程项目环境管理的目的是（  ）。
A．保护生态环境，使人类的生存环境与社会的经济发展相协调
B．保护社会环境，使社会的经济发展与人类的生存环境相协调
C．保护生态环境，使社会的经济发展与人类的生存环境相协调
D．保护社会环境，使人类的生存环境与社会的经济发展相协调


45、竣工验收和试运行属于（  ）。
A．施工阶段
B．使用前的准备阶段
C．竣工结束阶段
D．保修阶段


46、“安全第一”是把（  ）放在首位，安全为了生产，生产必须保证人身安全。
A．安全生产
B．人身的安全
C．安全组织
D．安全管理


47、企业一般每年进行1～4次；工程项目部、车间、科室每月至少进行一次；班组每周、每班次都应进行的检查是（  ）。
A．专业性检查
B．季节性检查
C．节假日前后的检查
D．日常性检查


48、下列说法正确的是（  ）。
A．在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的可视同工伤
B．职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的应当认定为工伤
C．醉酒导致伤亡的不得认定为工伤或者视同工伤
D．因犯罪或者违反治安管理条例伤亡的视情节严重与否可视同工伤


49、合成洗涤剂、杀虫剂、病原微生物等污染源属于（  ）。
A．生活污染源
B．工业污染源
C．农业污染源
D．综合污染源


50、下列有关施工过程水污染的防治措施不正确的是（  ）。
A．施工现场搅拌站废水，经沉淀后可将沉淀水用于工地洒水降尘或采取措施回收利用
B．为节约资金可将有毒有害废弃物作土方回填
C．现场存放油料，须对库房地面进行防渗透处理
D．化学用品、外加剂等要妥善保管，库内存放，防止污染环境


51、当频率在（  ）时，作用于人的耳鼓膜而产生的感觉称之为声音。
A．20～20000Hz
B．20～2000Hz
C．15～15000Hz
D．15～1500Hz


52、防治噪声污染的最根本的措施是（  ）。
A．采用吸声器
B．减振降噪
C．严格控制人为噪声
D．从声源上降低噪声


53、环境方针是环境管理体系的（  ）。
A．一级要素
B．二级要素
C．既是一级要素又是二级要素
D．三级要素


54、造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况是（  ）。
A．灾害
B．事故
C．危险
D．意外


55、文件规定了活动的要求和记录的方法，为管理体系提供了活动和结果的证据是文件的（  ）。
A．系统性
B．法律性
C．符合性
D．证实性


56、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（  ）日。
A．10
B．15
C．20
D．25


57、《建设工程质量管理条例》第（  ）条明确规定，施工单位不得转包或违法分包工程。
A．24
B．25
C．26
D．27


58、一般情况下，工程承包人完成劳务分包人施工前期的工作并承担相应的费用，下列错误的是（  ）。
A．向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地
B．向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料
C．办理下列工作手续：各种证件、批件、规费
D．向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置


59、投标担保的作用主要用于（  ）。
A．保证资金充足
B．筛选投标人
C．预防作用
D．检验投标人的实力


60、预付款担保的担保金额与发包人的预付款比较是（  ）的。
A．大于
B．小于
C．等值
D．任意


61、工程变更的补偿范围，以合同金额一定的百分比表示。这个百分比与承包人的风险成（  ）。
A．正比
B．反比
C．不成比例
D．都不正确


62、（  ）是合同实施的目标和依据。
A．合同和合同分析的结果
B．合同和合同分析的资料
C．合同交底
D．合同跟踪


63、合同诊断不包括的内容（  ）。
A．分析合同执行差异的原因
B．分析合同差异责任
C．问题的处理
D．分析合同差异责任的原因


64、原始资料必须经过（  ）才能成为可供决策的信息。
A．信息加工
B．信息处理
C．数据加工
D．数据处理


65、关于单项索赔下列说法错误的是（  ）。
A．单项索赔是针对某一干扰事件提出的
B．索赔的处理是在合同实施过程中，干扰事件发生时，或发生后立即进行
C．它由合同管理人员处理
D．在合同规定的索赔有效期内向承包人提交索赔意向书和索赔报告


66、下列不属于索赔成立的条件的是（  ）。
A．与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出
B．承包人违反合同造成时间的损失
C．造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任
D．承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告


67、AIA文件分为A、B、C、D、F、G系列。下列说法不正确的是（  ）。
A．A-系列，是关于发包人与承包人之间的合约文件
B．B-系列，是关于发包人与提供专业服务的建筑师之间的合约文件
C．C-系列，是关于建筑师与提供专业服务的顾问之间的合约文件
D．D-系列，是合同和办公管理表格


68、信息管理手册的主要内容不包括（  ）。
A．信息管理的任务分工表和管理职能分工表
B．信息的总结
C．信息的编码体系和编码
D．信息输入输出模型


69、基于网络的信息处理平台由一系列硬件和软件构成，下列不正确的是（  ）。
A．数据处理设备
B．信息处理设备
C．数据通讯网络
D．软件系统


70、我国实施国家信息化的总体思路不包括（  ）。
A．以信息技术应用为导向
B．全面推动领域信息化、区域信息化、企业信息化和社会信息化进程
C．以信息创新和技术创新为中心
D．以信息化带动工业化


二、多选[共30题，每题2分，总计60分]
71、建设工程项目总承包方作为项目建设的一个参与方，其项目管理的目标包括（  ）。
A．项目的总投资目标
B．总承包方的成本目标
C．项目的质量目标
D．项目的进度目标
E．项目的成本目标


72、设计任务的委托主要有两种模式的说法中正确的是（  ）。
A．业主方委托一个设计单位或由多个设计单位组成的设计联合体或设计合作体作为设计总负责单位
B．业主方只能委托一个设计单位作为设计总负责单位
C．设计总负责单位不需要再委托其他设计单位配合设计
D．业主方不委托设计总负责单位
E．可以平行委托多个设计单位进行设计


73、在国际上，项目经理的地位和作用，表述不正确的是（  ）。
A．项目经理是其上级任命的一个项目管理班子的负责人(领导人)
B．它一定是一个企业法定代表人在工程项目上的代表人
C．项目经理是一个技术岗位
D．其主要任务是项目目标的控制
E．它是否有人事权、财权和物资采购权等管理权限，则由其上级确定


74、建设工程项目的组织风险有（  ）。
A．设计人员和工程监理工程师的能力
B．承包商管理人员和一般技工的能力
C．施工机械操作人员的能力和经验
D．损失控制和安全管理人员的资力和能力
E．合同风险


75、某高速公路由于业主高架桥修改设计，监理工程师下令承包商工程暂停20天。试分析在这种情况下，承包商可索赔（  ）费用。
A．人工费、材料费
B．保险费
C．保函手续费
D．总部管理费
E．租金


76、工程变更一般包括（  ）。
A．设计变更
B．施工进度计划变更
C．技术规范与标准变更
D．施工工期变更
E．施工次序变更


77、进度控制工作包含了大量的组织和协调工作，而会议是组织和协调的重要手段，应进行有关进度控制会议的组织设计，以明确（  ）。
A．会议的类型
B．各类会议的主持人及参加单位和人员
C．各类会议的召开时间
D．各类会议的召开地点
E．各类会议文件的整理、分发和确认


78、常见的影响工程进度的风险有（  ）。
A．领导风险
B．组织风险
C．管理风险
D．合同风险
E．环境风险


79、虽然信息技术对进度控制而言只是一种管理手段，但它的应用（  ）。
A．有利于节约人力
B．有利于提高进度信息处理的效率
C．有利于提高进度信息的透明度
D．有利于提高经济效益
E．有利于促进进度信息的交流和项目各参与方的协同工作


80、调查研究和收集资料包括如下工作（  ）。
A．了解和收集项目决策阶段有关项目进度目标确定的情况和资料
B．收集与进度有关的该项目组织、管理、经济和技术资料
C．收集本项目的进度资料
D．了解和调查该项目的具体部署
E．了解和调查该项目实施的主客观条件


81、建筑产品社会需求是否得到满足或满足的程度如何，必须用一系列定量或定性的特性指标来描述和评价，这就是通常意义上产品的（  ）。
A．合法性
B．适用性
C．可靠性
D．安全性
E．经济性


82、建设工程项目是由（  ）提出明确的需求。
A．设计者
B．投资者
C．项目法人
D．业主
E．施工方


83、工程项目质量控制系统的建立程序，包括（  ）。
A．确定控制系统各层面组织的工程质量负责人及其管理职责，形成控制系统网络架构
B．确定控制系统组织的领导关系、报告审批及信息流转程序
C．制订质量控制工作制度
D．部署各质量主体编制相关质量计划并按自定程序完成质量计划的审批，形成质量控制依据
E．研究并确定控制系统外部质量职能交叉衔接的界面划分和管理方式


84、是构成工程实体的基础包括（  ）。
A．技术人员
B．原材料
C．半成品
D．设备
E．领导


85、对原材料、半成品及设备进行质量控制的主要内容为（  ）。
A．控制材料设备性能、标准与设计文件的相符性
B．控制材料设备各项技术性能指标
C．检验测试指标与标准要求的相符性
D．控制材料设备进场时间
E．控制材料设备进场验收程序


86、为加强对建设工程质量的管理，我国《建筑法》及《建设工程质量管理条例》明确政府行政主管部门设立专门机构对建设工程质量行使监督职能，其目的是（  ）。
A．保证建设工程质量
B．保证建设工程的使用安全
C．保证建设工程的环境质量
D．保证建设工程的美观
E．保证建设工程舒适


87、检查项目参与各方的质保体系，包括（  ）。
A．设计机构
B．管理机构
C．组织机构
D．质量控制方案
E．质量责任制度


88、经批准的工程项目的应有（  ）。
A．可行性研究文件
B．立项批准文件
C．安全性研究文件
D．可靠度指标文件
E．设计纲要文件


89、施工安全控制的特点包括（  ）。
A．控制面广
B．控制的动态性
C．控制系统交叉性
D．控制的复杂性
E．控制的严谨性


90、下列属于安全技术措施计划的落实和实施的是（  ）。
A．建立健全安全生产责任制
B．做好检查记录工作
C．设置安全生产设施
D．进行安全教育和培训、沟通和交流信息
E．通过安全控制使生产作业的安全状况处于受控状态


91、危险因素强调（  ）。
A．在一定时期内的慢性损害
B．在一定时期内的累积作用
C．突发性的因素
D．瞬间作用的因素
E．危险发生后造成损失的大小


92、作业文件是指管理手册、程序文件之外的文件，一般包括（  ）。
A．作业指导书
B．管理规定
C．监测活动准则
D．程序文件引用的表格
E．总则


93、文件管理应做到（  ）。
A．对现有有效文件进行整理编号，方便查询索引
B．对适用的规范、规程等行业标准应及时购买补充，对适用的表格要及时发放
C．对在内容上有抵触的文件和过期的文件要及时作废并妥善处理
D．对文件内容要严格保密
E．对部分文件要适当留档


94、招标文件的澄清与修改正确的是（  ）。
A．应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少13日前，以书面形式通知所有招标文件收受人
B．该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分
C．招标人只保管好证明修改通知已发出的有关文件
D．投标单位在收到澄清或修改通知后，应书面予以确认，该确认书双方均应妥善保管
E．招标人应保管好证明澄清或修改通知已发出的有关文件


95、有关投标人的法律禁止性规定包括（  ）。
A．投标人之间串通投标
B．投标人与招标人之间串通投标
C．投标文件中在商务上和技术上采用模糊的语言骗取中标
D．投标人不得以行贿的手段谋取中标
E．投标人不得以低于或等于成本的报价竞标


96、合同价款内容应规定合同价款的（  ）。
A．计算方式
B．结算方式
C．工程费用
D．价款的支付期限
E．价款的支付方式


97、对于建设工程总承包合同在履行中出现的情况，发包人代表可以通过（  ）提出变更。
A．发布指示
B．发布通告
C．向承包人提出警告
D．要求承包人以递交建议书的方式
E．要求承包人改正


98、合同责任具体地落实到各责任人和合同实施的具体工作上，下面正确的是（  ）。
A．合同管理人员向项目管理人员和企业各部门相关人员进行“合同作业”，组织大家学习合同和合同总体分析结果，对合同的主要内容做出解释和说明
B．将各种合同事件的责任全部落实到发包人
C．在合同实施前与其他相关的各方面，如发包人、监理工程师、承包人沟通，召开协调会议，落实各种安排
D．在合同实施过程中还必须进行经常性的检查、监督，对合同作解释
E．合同责任的完成必须通过其他经济手段来保证


99、我国多数业主方和施工方的信息管理还相当落后，表现在（  ）。
A．对信息管理的理解
B．信息管理的组织
C．信息管理的决策
D．信息管理的方法
E．信息管理的手段


100、项目的政府主管部门和各参与单位的编码包括（  ）。
A．政府主管部门
B．业主方的上级单位或部门
C．施工方的上级单位或部门
D．金融机构
E．工程咨询单位
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第1题
试题答案：C
考点：
考点1：1Z201011 建设工程项目管理的类型；
    请参见书中 IZ201011 建设工程项目管理的类型


第2题
试题答案：D
考点：
考点3：1Z201013 设计方项目管理的目标和任务；
    请参见书中 IZ201013 设计方项目管理的目标和任务


第3题
试题答案：C
考点：
考点6：1Z201016 建设工程项目总承包方项目管理的目标和任务；
    请参见书中 IZ201016 建设工程项目总承包方项目管理的目标和任务


第4题
试题答案：D
考点：
考点21：1Z201051 项目管理委托的模式；
    请参见书中 IZ201051 项目管理委托的模式


第5题
试题答案：D
考点：
考点29：1Z201071 施工企业项目经理的工作性质；
    请参见书中 IZ201071 施工企业项目经理的工作性质


第6题
试题答案：D
考点：
考点34：1Z201091 建设工程项B'总承包的基本理论；
    请参见书中 IZ201091 建设工程项B'总承包的基本理论


第7题
试题答案：B
考点：
考点37：1Z201101 建设工程监理的工作方法；
    请参见书中 IZ201101 建设工程监理的工作方法


第8题
试题答案：D
考点：
考点38：1Z201111 建设工程项目管理的国内外背景；
    请参见书中 IZ201111 建设工程项目管理的国内外背景


第9题
试题答案：B
考点：
考点41：1Z201122 建设工程项目决策阶段策划的基本内容；
    请参见书中 IZ201122 建设工程项目决策阶段策划的基本内容


第10题
试题答案：A
考点：
考点42：1Z201123 建设工程项目实施阶段策划的基本内容；
    请参见书中 IZ201123 建设工程项目实施阶段策划的基本内容


第11题
试题答案：C
考点：
考点52：1Z202031 工程变更价款的确定程序；
    请参见书中 IZ202031 工程变更价款的确定程序


第12题
试题答案：B
考点：
考点53：1Z202032 工程变更价款的确定方法；
    请参见书中 IZ202032 工程变更价款的确定方法


第13题
试题答案：B
考点：
考点54：1Z202033 索赔费用的组成；
    请参见书中 IZ202033 索赔费用的组成


第14题
试题答案：D
考点：
考点56：1Z202035 工程结算的方法；
    请参见书中 IZ202035 工程结算的方法


第15题
试题答案：D
考点：
考点61：1Z202045 施工成本分析的方法；
    请参见书中 IZ202045 施工成本分析的方法


第16题
试题答案：D
考点：
考点65：1Z203021 横道图进度计划的编制方法；
    请参见书中 IZ203021 横道图进度计划的编制方法


第17题
试题答案：A
考点：
考点65：1Z203021 横道图进度计划的编制方法；
    请参见书中 IZ203021 横道图进度计划的编制方法


第18题
试题答案：B
考点：
考点67：1Z203023 工程网络计划有关时间参数的计算；
    请参见书中 IZ203023 工程网络计划有关时间参数的计算


第19题
试题答案：D
考点：
考点68：1Z203024 关键工作和关键路线的概念；
    请参见书中 IZ203024 关键工作和关键路线的概念


第20题
试题答案：C
考点：
考点68：1Z203024 关键工作和关键路线的概念；
    请参见书中 IZ203024 关键工作和关键路线的概念


第21题
试题答案：B
考点：
考点71：1Z203032 建设工程项目进度控制的管理措施；
    请参见书中 IZ203032 建设工程项目进度控制的管理措施


第22题
试题答案：C
考点：
考点72：1Z203033 建设工程项目进度控制的经济措施；
    请参见书中 IZ203033 建设工程项目进度控制的经济措施


第23题
试题答案：D
考点：
考点74：1Z203041 建设工程项目总进度目标论证的工作内容；
    请参见书中 IZ203041 建设工程项目总进度目标论证的工作内容


第24题
试题答案：B
考点：
考点75：1Z203042 建设工程项目总进度目标论证的工作步骤；
    请参见书中 IZ203042 建设工程项目总进度目标论证的工作步骤


第25题
试题答案：D
考点：
考点80：1Z204021 建设工程项目质量控制系统的构成；
    请参见书中 IZ204021 建设工程项目质量控制系统的构成


第26题
试题答案：A
考点：
考点82：1Z204023 建设工程项目质量控制系统的运行；
    请参见书中 IZ204023 建设工程项目质量控制系统的运行


第27题
试题答案：A
考点：
考点84：1Z204032 施工质量控制的过程；
    请参见书中 IZ204032 施工质量控制的过程


第28题
试题答案：B
考点：
考点84：1Z204032 施工质量控制的过程；
    请参见书中 IZ204032 施工质量控制的过程


第29题
试题答案：A
考点：
考点85：1Z204033 施工质量计划的编制；
    请参见书中 IZ204033 施工质量计划的编制


第30题
试题答案：B
考点：
考点86：1Z204034 施工生产要素的质量控制；
    请参见书中 IZ204034 施工生产要素的质量控制


第31题
试题答案：C
考点：
考点87：1Z204035 施工作业过程的质量控制；
    请参见书中 IZ204035 施工作业过程的质量控制


第32题
试题答案：D
考点：
考点88：1Z204036 施工质量验收的方法；
    请参见书中 IZ204036 施工质量验收的方法


第33题
试题答案：C
考点：
考点88：1Z204036 施工质量验收的方法；
    请参见书中 IZ204036 施工质量验收的方法


第34题
试题答案：D
考点：
考点89：1Z204041 建设工程项目质量政府监督的职能；
    请参见书中 IZ204041 建设工程项目质量政府监督的职能


第35题
试题答案：B
考点：
考点90：1Z204042 建设工程项目质量政府监督的实施；
    请参见书中 IZ204042 建设工程项目质量政府监督的实施


第36题
试题答案：B
考点：
考点90：1Z204042 建设工程项目质量政府监督的实施；
    请参见书中 IZ204042 建设工程项目质量政府监督的实施


第37题
试题答案：A
考点：
考点90：1Z204042 建设工程项目质量政府监督的实施；
    请参见书中 IZ204042 建设工程项目质量政府监督的实施


第38题
试题答案：B
考点：
考点91：1Z204051 分层法；
    请参见书中 IZ204051 分层法


第39题
试题答案：B
考点：
考点93：1Z204053 排列图法；
    请参见书中 IZ204053 排列图法


第40题
试题答案：D
考点：
考点95：1Z204061 质量管理的八项原则；
    请参见书中 IZ204061 质量管理的八项原则


第41题
试题答案：A
考点：
考点98：1Z204064 质量管理体系的认证与监督；
        请参见书中 IZ204064 质量管理体系的认证与监督


第42题
试题答案：C
考点：
考点98：1Z204064 质量管理体系的认证与监督；
        请参见书中 IZ204064 质量管理体系的认证与监督


第43题
试题答案：B
考点：
考点100：1Z204072 建设工程项目设计质量控制的方法；
    请参见书中 IZ204072 建设工程项目设计质量控制的方法
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第44题
试题答案：C
考点：
考点101：1Z205011 建设工程职业健康安全与环境管理的目的和任务；
    请参见书中 IZ205011 建设工程职业健康安全与环境管理的目的和任务


第45题
试题答案：B
考点：
考点102：1Z205012 建设工程职业健康安全与环境管理的特点；
    请参见书中 IZ205012 建设工程职业健康安全与环境管理的特点


第46题
试题答案：B
考点：
考点104：1Z205022 安全控制的方针与目标；
    请参见书中 IZ205022 安全控制的方针与目标


第47题
试题答案：D
考点：
考点111：1Z205034 安全检查；
    请参见书中 IZ205034 安全检查


第48题
试题答案：C
考点：
考点113：1Z205042 建设工程职业健康安全事故的处理；
    请参见书中 IZ205042 建设工程职业健康安全事故的处理


第49题
试题答案：A
考点：
考点118：1Z205055 水污染的防治；
    请参见书中 IZ205055 水污染的防治


第50题
试题答案：B
考点：
考点118：1Z205055 水污染的防治；
    请参见书中 IZ205055 水污染的防治


第51题
试题答案：A
考点：
考点119：1Z205056 施工现场的噪声控制；
    请参见书中 IZ205056 施工现场的噪声控制


第52题
试题答案：D
考点：
考点119：1Z205056 施工现场的噪声控制；
    请参见书中 IZ205056 施工现场的噪声控制


第53题
试题答案：A
考点：
考点124：1Z205064 环境管理体系的内容及其相互关系；
    请参见书中 IZ205064 环境管理体系的内容及其相互关系


第54题
试题答案：B
考点：
考点125：1Z205065 职业健康安全管理体系与环境管理体系的基本术语；
    请参见书中 IZ205065 职业健康安全管理体系与环境管理体系的基本术语


第55题
试题答案：D
考点：
考点126：1Z205071 职业健康安全管理体系与环境管理体系的建立；
    请参见书中 IZ205071 职业健康安全管理体系与环境管理体系的建立


第56题
试题答案：C
考点：
考点128：1Z206011 建设工程招标；
    请参见书中 IZ206011 建设工程招标


第57题
试题答案：B
考点：
考点137：1Z206033 工程分包合同的主要内容；
    请参见书中 IZ206033 工程分包合同的主要内容


第58题
试题答案：C
考点：
考点138：1Z206034 劳务分包合同的主要内容；
    请参见书中 IZ206034 劳务分包合同的主要内容


第59题
试题答案：B
考点：
考点139：1Z206041 投标担保；
    请参见书中 IZ206041 投标担保


第60题
试题答案：C
考点：
考点141：1Z206043 预付款担保；
    请参见书中 IZ206043 预付款担保


第61题
试题答案：A
考点：
考点143：1Z206051 建设工程合同分析；
    请参见书中 IZ206051 建设工程合同分析


第62题
试题答案：A
考点：
考点145：1Z206053 建设工程合同实施的控制；
    请参见书中 IZ206053 建设工程合同实施的控制


第63题
试题答案：D
考点：
考点145：1Z206053 建设工程合同实施的控制；
    请参见书中 IZ206053 建设工程合同实施的控制


第64题
试题答案：A
考点：
考点146：1Z206054 建设工程合同档案管理；
    请参见书中 IZ206054 建设工程合同档案管理


第65题
试题答案：D
考点：
考点147：1Z206061 建设工程索赔的起因和分类；
    请参见书中 IZ206061 建设工程索赔的起因和分类


第66题
试题答案：B
考点：
考点148：1Z206062 建设工程索赔成立的条件；
    请参见书中 IZ206062 建设工程索赔成立的条件


第67题
试题答案：D
考点：
考点164：1Z206104 美国AIA系列合同条件的特点；
    请参见书中 IZ206104 美国AIA系列合同条件的特点


第68题
试题答案：B
考点：
考点166：1Z207012 建设工程项目信息管理的任务；
    请参见书中 IZ207012 建设工程项目信息管理的任务


第69题
试题答案：B
考点：
考点169：1Z207023 建设工程项目信息处理的方法；
    请参见书中 IZ207023 建设工程项目信息处理的方法


第70题
试题答案：C
考点：
考点172：1Z207041 工程管理信息化的内涵；
    请参见书中 IZ207041 工程管理信息化的内涵


第71题
试题答案：ABCD
考点：
考点6：1Z201016 建设工程项目总承包方项目管理的目标和任务；
    请参见书中 IZ201016 建设工程项目总承包方项目管理的目标和任务


第72题
试题答案：ADE
考点：
考点22：1Z201052 设计任务委托的模式；
    请参见书中 IZ201052 设计任务委托的模式


第73题
试题答案：BC
考点：
考点29：1Z201071 施工企业项目经理的工作性质；
    请参见书中 IZ201071 施工企业项目经理的工作性质


第74题
试题答案：ABCD
考点：
考点44：1Z201132 建设工程项目的风险类型；
    请参见书中 IZ201132 建设工程项目的风险类型


第75题
试题答案：ABCD
考点：
考点55：1Z202034 索赔费用的计算方法；
    请参见书中 IZ202034 索赔费用的计算方法


第76题
试题答案：ABCE
考点：
考点57：1Z202041 施工成本控制的依据；
    请参见书中 IZ202041 施工成本控制的依据


第77题
试题答案：ABCE
考点：
考点70：1Z203031 建设工程项目进度控制的组织措施；
    请参见书中 IZ203031 建设工程项目进度控制的组织措施


第78题
试题答案：BCD
考点：
考点71：1Z203032 建设工程项目进度控制的管理措施；
    请参见书中 IZ203032 建设工程项目进度控制的管理措施


第79题
试题答案：BCE
考点：
考点71：1Z203032 建设工程项目进度控制的管理措施；
    请参见书中 IZ203032 建设工程项目进度控制的管理措施


第80题
试题答案：ABE
考点：
考点75：1Z203042 建设工程项目总进度目标论证的工作步骤；
    请参见书中 IZ203042 建设工程项目总进度目标论证的工作步骤


第81题
试题答案：BCDE
考点：
考点77：1Z204011 建设工程项目质量控制的含义；
    请参见书中 IZ204011 建设工程项目质量控制的含义


第82题
试题答案：BCD
考点：
考点77：1Z204011 建设工程项目质量控制的含义；
    请参见书中 IZ204011 建设工程项目质量控制的含义


第83题
试题答案：ABC
考点：
考点81：1Z204022 建设工程项目质量控制系统的建立；
    请参见书中 IZ204022 建设工程项目质量控制系统的建立


第84题
试题答案：BCD
考点：
考点86：1Z204034 施工生产要素的质量控制；
    请参见书中 IZ204034 施工生产要素的质量控制


第85题
试题答案：ABCE
考点：
考点86：1Z204034 施工生产要素的质量控制；
    请参见书中 IZ204034 施工生产要素的质量控制


第86题
试题答案：ABC
考点：
考点89：1Z204041 建设工程项目质量政府监督的职能；
    请参见书中 IZ204041 建设工程项目质量政府监督的职能


第87题
试题答案：CDE
考点：
考点90：1Z204042 建设工程项目质量政府监督的实施；
    请参见书中 IZ204042 建设工程项目质量政府监督的实施


第88题
试题答案：ABE
考点：
考点99：1Z204071 建设工程项目设计质量控制的内容；
    请参见书中 IZ204071 建设工程项目设计质量控制的内容


第89题
试题答案：ABCE
考点：
考点105：1Z205023 施工安全控制的特点；
    请参见书中 IZ205023 施工安全控制的特点


第90题
试题答案：ACDE
考点：
考点106：1Z205024 施工安全控制的程序；
    请参见书中 IZ205024 施工安全控制的程序


第91题
试题答案：CD
考点：
考点108：1Z205031 危险源的概念；
    请参见书中 IZ205031 危险源的概念


第92题
试题答案：ABCD
考点：
考点126：1Z205071 职业健康安全管理体系与环境管理体系的建立；
    请参见书中 IZ205071 职业健康安全管理体系与环境管理体系的建立


第93题
试题答案：ABCE
考点：
考点127：1Z205072 职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行；
    请参见书中 IZ205072 职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行


第94题
试题答案：BDE
考点：
考点128：1Z206011 建设工程招标；
    请参见书中 IZ206011 建设工程招标


第95题
试题答案：ABD
考点：
考点129：1Z206012 建设工程投标；
    请参见书中 IZ206012 建设工程投标


第96题
试题答案：ABD
考点：
考点135：1Z206031 建设工程总承包合同的主要内容；
    请参见书中 IZ206031 建设工程总承包合同的主要内容


第97题
试题答案：AD
考点：
考点135：1Z206031 建设工程总承包合同的主要内容；
    请参见书中 IZ206031 建设工程总承包合同的主要内容


第98题
试题答案：CDE
考点：
考点144：1Z206052 建设工程合同交底；
    请参见书中 IZ206052 建设工程合同交底


第99题
试题答案：ABDE
考点：
考点165：1Z207011 建设工程项目信息管理的含义和目的；
    请参见书中 IZ207011 建设工程项目信息管理的含义和目的


第100题
试题答案：ABDE
考点：
考点168：1Z207022 建设工程项目信息编码的方法；
    请参见书中 IZ207022 建设工程项目信息编码的方法



