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法规样题

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．二级建造师执业划分为（    ）个专业。

A．10    B．14    C．20    D．16

2．民事权利能力是指（    ）。

A.获取民事权利的资格    B.享有民事权利和负担民事义务的法律资格
C.承担民事责任的资格    D.处分自己权利的能力

3．对于建设工期超过1年的建筑工程，到位资金原则上不得少于合同价的（    ）％。

A．30    B．80    C．50    D．40

4．建设单位应当在领取施工许可证之日起（    ）个月内开工。

A．5    B．4    C．3    D．2

5．诉讼时效是指权利人在法定期间内未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其（    ）的制度。

A．起诉权    B．胜诉权    C．上诉权    D．抗辩权

6．诉讼时效期间从（    ）之日起开始计算。

A．权利人知道或者应当知道权利受到侵害

B．权利人的权利实际受到侵害

C．权利人提起诉讼

D．法院接受诉讼

7．根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，建设资金已经落实是发放建筑工程施工许可证的条件之一。若建设工程工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（    ）。

A．20％    B．30％    C．50％    D．60％

8．对于工程监理单位的监理活动，下列说法中不正确的是（    ）。

A．工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内承担工程监理业务

B．建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面代表建设单位实施监督

C．工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正

D．工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当直接要求设计单位改正

9．公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为（    ）。

A．是否进行资格预审    B．是否组织现场考察

C．是否解答投标单位的质疑    D．是否公开开标

10．依据《招标投标法》，下列能使招标行为发生法律效力，一旦有一方违约，应承担违约责任的行为是（    ）。

A．招标人与中标人签订书面合同    B．招标人向中标人发出中标通知书

C．投标人收到招标人发出的中标通知书    D．评标委员会在投标人中选出中标者

11．对于履行地点不明确的，以下为适当履行地点的是（    ）。

A．给付货币的，给付货币一方所在地

B．交付不动产的，则不动产所在地

C．交付其他动产的，在接受标的物一方所在地

D．债务人选定地

12．甲乙订立合同，约定由丙向甲履行债务，现丙履行的行为不符合合同的约定，甲有权请求（    ）。

A．丙承担违约责任    B．乙承担违约责任

C．乙和丙承担违约责任    D．乙或者丙承担违约责任

13．当事人采用合同书形式订立合同的，自（    ）。

A．双方当事人制作合同书时合同成立    B．双方当事人表示受合同约束时合同成立

C．双方当事人签字或者盖章时合同成立    D．双方当事人达成一致意见时合同成立

14．按照我国《建筑法》规定，建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工，应向发证机关申请延期，整个工程延期最长不得超过（    ）个月。

A．3    B．1    C．6    D．12

15．根据我国《建筑法》规定，建筑项目应当在领取施工许可证后的（    ）个月内开工。

A．1    B．3    C．6    D．12

16．《建设工程质量管理条例》规定，屋面防水工程和有防水要求的卫生间，最低保修期限为(    )年。

A．1    B．2    C．3    D．5

17．依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（    ）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A．15    B．20    C．30    D．40

18．根据《招标投标法》的规定，评标委员会成员人数应为5人以上的单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的（    ）。

A．三分之一    B．四分之三    C．二分之一    D. 三分之二

19．建筑工程一切险的被保险人不包括（    ）。

A．业主    B．勘察或设计单位    C．总承包商    D．分包商

20．（    ）是与保险人订立合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。

A．保险人    B．被保险人    C．投保人    D．受益人



21．二级建造师注册的办法是由（    ）制定的。
    A.中国建设部     B.省部级建设部       C.国家标准办公室
    D．各省、自治区、直辖市建设行政主管部门  
22．某建设单位于2004年3月13日领取了施工许可证，但因故未能按期开工。该建设单位可向发证机关申请（    ）。
A．3次延期，每次不超过2个月    B．3次延期，每次不超过3个月
C．2次延期，每次不超过2个月    D．2次延期，每次不超过3个月
23．下列关于建设工程保险不正确的说法是（    ）。
A．保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司
B．投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人
C．被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人
D．投保人不可以作为被保险人
24．下列内容中，除（    ）之外，都是招标人必须要对投标人进行审查的内容。
A．业绩    B．资质条件    C．信誉    D．资金
25．《合同法》第119条规定，当事人一方违约后，对方应采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就（    ）的损失要求赔偿。
    A.扩大    B.全部    C.未约定    D.采取措施
26．下列关于建设工程保险不正确的说法是（    ）。
A．保险标的是指作为保险对象的财产及其有关利益或者人的寿命和身体
B．保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的最高限额
C．保险金额可以超过保险标的的保险价值
D．免赔额是指保险公司要求投保人根据其不同的损失，由被保险人自己承担的损失额
27．下列合同履行的说法中正确的是（    ）。
A．经当事人约定，可由债务人向第三人履行债务，但不能由第三人向债权人履行债务
B．经当事人约定，可由第三人向债权人履行债务，但不能由债权人向第三人履行债务
C．债权、债务只能由合同当事人亲自履行，不得由第三方履行
D．经当事人约定，可由债务人向第三人履行债务，也可由第三人向债权人履行债务
28．根据《劳动法》的规定，下列关于劳动合同解除方式不正确的是（    ）。
A．经劳动合同当事人协商一致，劳动合同可以解除
B．严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的，用人单位可以解除劳动合同
C．在试用期内，劳动者可解除劳动合同，但应当提前30日以书面形式通知用人单位
D．用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同
29．建设项目施工许可证的申请者是（    ）。
A．建设单位    B．施工单位    C．监理单位    D．建设项目主管部门
30．下列各项中正确的是（    ）。
A．诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其胜诉权的制度
B．向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为1年，法律另有规定的除外
C．诉讼时效期间从权利人知道或者应当知道其权利受侵害之日起开始计算，但是超过30年的，人民法院不予保护
D．在诉讼时效期间的最后3个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中断
31．根据我国法律规定，以下事项中，诉讼时效为4年的是（    ）。
A．延付或者拒付租金的    B．国际货物买卖合同争议提起诉讼的
C．身体受到伤害要求赔偿的    D．寄存财物被丢失或损毁的
32．债的最主要、最普遍的发生根据是（    ）。
A．合同    B．无因管理    C．不当得利    D．债权
33．下列表述错误的一项是（    ）。
A．代理包括委托代理、法定代理和指定代理
B．代理委托书授权不明的，代理人应向第三人承担民事责任，被代理人负连带责任
C．无行为能力人和限制行为能力人，其监护人因法律的规定而成为被监护人的法定代理人
D．指定代理人是指按照人民法院或者有关单位的指定而产生的代理
34．将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，可以处（    ）。
A．项目合同金额5‰以上10‰以下的罚款
B．5万元以上25万元以下的罚款
C．项目合同金额5％以上10％以下的罚款
D．项目合同金额10‰以上20‰以下的罚款
35．投标人相互串通投标或者与招标人串通投标，情节严重的，取消其（    ）内参加依法必须进行招标的项目的投标资格。
A．5年    B．1年    C．1年至2年    D．3年
36．下列选项中，对中标人不履行与招标人订立的合同的说法不正确的是（    ）。
A．履约保证金不予退还
B．给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿
C．没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任
D．重新确定中标人
37．招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，中标无效，责令改正，可以处（    ）。
A．中标项目金额5‰以上10％。以下的罚款
B．5万元以上25万元以下的罚款
C．项目合同金额5％以上10％以下的罚款
D．项目合同金额lO‰以上20‰以下的罚款
38．依法必须进行招标的项目，投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标尚未构成犯罪的，处（    ）。
A．中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款
B．5万元以上25万元以下的罚款
C．项目合同金额5％以上10％以下的罚款
D．项目合同金额10‰以上20‰以下的罚款
39．根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（    ）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A．10    B．15    C．20    D．30
40．生产经营单位将生产经营项目发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，导致发生生产安全事故给他人造成损害的，应承担（    ）责任。
A．刑事    B．连带赔偿    C．违约    D．赔偿
41．涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程擅自施工造成损失的，应承担（    ）责任。
A．刑事    B．连带赔偿    C．违约    D．赔偿
 
 
42．生产经营单位的个人经营的投资人不依照规定保证安全生产所必需的资金投人，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，导致发生生产安全事故，尚不够刑事处罚的，对个人经营的投资人处（    ）的罚款。
A．2万元以上20万元以下    B．1万元以上10万元以下
C．5000元以上5万元以下    D．5万元以上10万元以下
 
 
43．生产经营单位的主要负责人未履行规定的安全生产管理职责，受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（    ）内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
A．1年至3年    B．5年    C．1年至2年    D．2年至5年
 
 
44．在某民政部门举办的赈灾义演会上，某公司当众宣布向该部门设立的救灾基金会赠予200万元，事后，该公司捐赠款项迟迟未能到位。根据《合同法》，以下说法正确的是（    ）。
A．赠予合同是要物合同，在款项到位之前，合同并未成立，公司无付款义务
B．公司的允诺仅具有道德拘束力
C．该赠予合同已经生效，但在权利转让前，公司可任意撤销赠予
D．该赠予合同已生效且公司不得任意撤销，救灾基金会可要求公司付款
 
 
45．《合同法》规定，债权人转让权利的，应当（    ）。
A.征得债务人同意
B.变更合同 
C.解除合同 
D.通知债务
 
 
46．以下合同中，不属于承揽合同的是（    ）。
A．服装加工合同  B．汽车大修合同    C．供用电合同    D．照相合同
 
 
47．甲欲装修其房屋，与乙装修公司签订装修合同。双方约定，甲应于5月1日前负责腾出房屋，但5月1日甲未腾出房屋，则乙可以（    ）。
A．自行腾出房屋，且腾屋费用由甲承担
B．只能请求甲腾出房屋
C．径直解除合同
D．催告甲在合理期限内腾屋，逾期不腾，可解除合同
 
 
48．工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（    ）。
A.联系设计单位征求其意见    B.报告建设单位要求设计单位改正
C.要求施工单位联系设计单位    D.不采取特别措施   
 
 
49．甲公司委托乙公司研制一种新产品，但乙公司研制成功后被丙窃取，丙将该技术高价卖给丁公司，丁公司迅速占领了该产品的大部分市场份额。在此情况下，甲公司可以向乙公司主张（    ）。
A．解除合同    B．赔偿损失
C．减少报酬    D．若有违约金约定，给付违约金
 
 
50．转承责任的承担者为（    ）
A.与违法者有一定关系的第三人 
B.与违法行为有一定关系的第三人
C.与违法结果有一定关系的第三人 
D.与实施损害者有一定关系的第三人
 
 
51．合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行中发生违约后，（    ）。
A．未违约一方可以选择违约金或定金要求对方赔偿
B．违约一方可以选择违约金或定金承担违约赔偿责任
C．未违约方可以同时采用违约金和定金要求对方赔偿
D．违约金和定金的约定同时无效，须采用其他方式追究违约责任
 
 
52．下列有关承担违约责任的说法，正确的是（    ）。
A.违反合同的当事人在承担了赔偿金后，就免除了履约责任
B.当事人既约定了违约金，又约定定金的，一方违约，对方可以选择适用违
约金或定金条款，但两种违约责任不能合并使用
C.当事人一方履行合同不符合约定，在采取补救措施后，对方还有其它损失
的，此时就不应再承担赔偿责任
D.合同约定违约金的，因当事人一方违约使对方产生损失，此时不论损失多
大，均只应向损失方支付合同约定的违约金
 
 
53．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的，责令限期改正，处以（    ）的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。
    A.1万元以上5万元以下 
    B.5万元以上10万元以下
    C.10万元以上15万元以下
    D.20万元以上50万元以下
 
 
54．下列情况下，合同当事人不可以解除合同的是（    ）。
A．租赁合同的承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同
B．分期付款买卖合同的买受人未支付到期价款的金额，经出卖人催告在合理期间内仍未支付的，出卖人可以解除合同
C．因作为技术开发合同标的的技术已经由他人公开，致使技术开发合同的履行没有意义的，当事人可以解除合同
D．附解除条件的合同，当事人一方为自己的利益不正当地阻止条件成就的，另一方当事人可以解除合同
 
 
55．张某与王某通过电子邮件订立合同，张某向王某发出要约，此项要约发生效力的时间为（    ）。
A.张某发出电子邮件时
B.邮件进入王某指定的电子信箱时
C.王某知道自己已经收到该邮件时 
D.王某了解该要约的内容时
 
 
56．某公司在其劳动合同中规定：“公伤本公司概不负责。”该公司职工李某为完成工作任务，于某日加班时被机器轧断一条胳膊，花去医疗费数万元。对此，以下说法中正确的是（    ）。
A．应当李某自己承担，因为劳动合同对此有明确规定
B．应当李某自己承担，因为加班时的受伤不属工伤
C．应由该公司承担，因为该种规定无效
D．根据公平原则，该公司应承担适当的赔偿责任
 
 
57．甲、乙签订一耕牛买卖合同，双方约定，8月15日一手交钱，一手交牛。履行期届至，乙给付了价款，但甲因事想再用1个月，乙同意，但双方约定牛已归乙所有，甲只是借用。8月30日，该牛产下一小牛。对于小牛的归属，双方发生争议。以下说法正确的是（    ）。
A．应归甲、乙共同所有，因为甲照顾牛付出了劳务，而乙则是所有权人
B．应归甲所有，因为甲、乙所有权约定无效，该牛仍为甲所有
C．应归甲所有，因为该牛所有权虽已转移，但并未交付
D．应归乙所有，因为该牛已经交付
 
 
58．保证合同的当事人是指（    ）。
A．合同当事人    B．债权人和债务人   
C．保证人和债权人    D．保证人和债务人
 
 
59．我国法律规定的特殊诉讼时效是指（    ）。
A.国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或仲裁的期限为4年
B.《民法通则》规定的适用1年诉讼时效的情形
C.适用20年诉讼时效的情形
D.适用2年以上诉讼时效的情形
 
 
60．根据我国《民法通则》的规定，适用2年普通诉讼时效和1年的短期诉讼时效是从（    ）起计算。
A.权利被侵害之日    B.当事人知道或者应当知道权利被侵害时
C.当事人主张权利时    D.当事人要求义务人履行其义务时
二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)
 
1．二级建造师的执业技术能力包括（    ）。
A．了解工程建设的法律、法规、工程建设强制性标准及有关行业管理的规定
B．具有一定的施工管理专业知识
C．具有一定的施工管理实践经验和资历，有一定的施工组织能力，能保证工程质量和安全生产
D．具有一定的计算机应用能力
E．具有一定的外语水平
 
 
2．知识产权的基本特征包括（    ）。
A．具有人身权和财产权的双重性质    B．专有性(独占性或排他性)
C．科学性    D．地域性    E．时间性
 
 
3．根据标准是否具有强制力，标准分为（    ）。
A．强制性标准    B．推荐性标准    C．行业标准    
D．国家标准    E．地方标准
 
 
4．建造师的执业范围包括（    ）。
A.担任建设工程项目施工的项目经理
B.从事其他施工活动的管理工作
C.法律行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务
D.以建造师的名义单独执业，参与建设工程的招投标
E.开展建设项目施工管理的培训工作
 
 
5．根据《安全生产法》的规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责包括（    ）。
A．建立健全本单位安全生产责任制
B．组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
C．处理具体安全事务
D．督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
E．及时、如实报告生产安全事故
 
 
6．下列关于《建筑法》的有关表述正确的是（    ）。
A．建筑施工企业只能在本企业资质等级许可的业务范围内承揽工程
B．有两个以上的不同资质等级承包商联合承揽工程，可以按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
C．建筑工程的部分工程的分包应当经建设单位的认可
D．分包单位可以将其承包的工程再分包
E．禁止承包单位将其承包的全部工程转包他人
 
 
7．根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位负有如下的质量责任和义务（    ）。
A.建设单位不得对承包单位的建设活动进行不合理干预
B.保证建筑工程的竣工合格验收
C.对必须实行监理的工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理
D.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位要有设计方案
E.建设单位应按照国家有关规定组织竣工验收，建设工程验收合格的，方可交付使用
 
 
8.下列关于无效劳动合同，正确的是（    ）。
A．违反法律、行政法规的劳动合同无效
B．采取欺诈、威胁等手段订立的劳动合同无效
C．无效的劳动合同，从订立时候起就没有法律约束力
D．劳动合同部分无效的，如果不影响其余部分的效力，其余部分仍然有效
E．劳动合同的无效，由劳动行政主管部门确认
 
 
9．我国工程建设标准的分级包括（    ）。
A．国家标准    B．行业标准    C．地方标准    D．地区标准    E．企业标准
 
 
10．中标人违反规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，（    ）。
A．转让、分包无效
B．处转让、分包项目金额5‰以上10‰以下的罚款
C．有违法所得的，并处没收违法所得；可以责令停业整顿
D．情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照
E．处50万元以上100万元以下罚款
 
 
11．对两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议的，可以处以（    ）。
A．责令限期改正    B．责令停产停业    C．2万元以上10万元以下的罚款
D．2万元以上20万元以下的罚款    E．批评教育
 
 
12．在工程建设的过程中，应当采取（    ）的消防安全措施。
A．将生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头设置在城市的边缘或者相对独立的安全地带
B．建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合国家标准或者行业标准
C．因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理通知手续
D．进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业的人员，需经过培训上岗
E．禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火
 
 
13．当事人一方有权请求法院或仲裁机构变更或撤销的合同有(    )。
A．因重大误解订立的合同    B．因重大过失订立的合同
C．在订立合同时显失公平    D．双方恶意串通损害国家利益、集体利益的
E．双方恶意串通损害第三人利益的
 
 
14．下列有关招投标签订合同的说明，正确的是（    ）。
A．招标人和中标人应当在中标通知书发出之日30日内签订合同
B．招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议
C．招标人和中标人可以通过合同谈判对原招标文件、投标文件的实质性内容做出修改
D．如果招标文件要求中标人提交履约担保，招标人应向中标人提供同等数额的工程款支付担保
E．中标人不与招标人订立合同的，应取消其中标资格，但投标保证金应予退还
 
 
15．对于施工中发生的事故，处理必须遵循一定的程序，坚持做到“三不放过”，即（    ）。
A．责任人员不处理不放过
B．事故原因不处理不放过
C．事故责任者和群众没有受到教育不放过
D．事故伤亡、损失不统计上报不放过
E．没有防范措施不放过
 
 
16．《建设工程质量管理条例》规定，建设单位不得（    ）。
A．委托该工程的设计单位进行施工监理
B．任意压缩合理工期
C．迫使承包方以低于成本的价格竞争
D．要求设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量
E．明示或暗示没计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量
 
 
17．经济合同变更或解除后，当事人的责任为（    ）。
A．由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任
B．因一方违约，使合同履行成为不必要时，债权人请求解除合同的，免除对方的责任
C．双方达成变更或解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任
D．双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任
E．不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人不承担责任
 
 
18．安装工程一切险的保险标的一般包括（    ）。
A．安装的机器及安装费
B．安装单位施工人员的人身安全
C．附带投保的土木建筑工程项目
D．与安装工程相关的第三人的损失
E．安装工程使用的承包人的机器、设备
 
 
19．专利纠纷解决的方式主要有以下几种（    ）。
A、行政机关的决定    B、调解    C、仲裁    D、起诉    E、转让
 
 
20．实际违约的具体形态包括（    ）。
A．不履行    B．不适当履行    C．提前履行    D．延迟履行
E．根本违约
解析
一、单项选择题
1．A  P2
二级建造师执业划分为10个专业：房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、石油化工工程、市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、装饰装修工程。一级建造师执业划分为14个专业，除了二级建造师中的10个外还包括：铁路工程、民航机场工程、港口与航道工程、通信与广电工程。
2．B  P6
民事权利能力是指能够参加民事活动，享有民事权利和负担民事义务的法律资格。民事行为能力是指通过自己行为取得民事权利和负担民事义务的资格。
3．A  P14
根据《建筑工程施工许可管理法》第4条的规定的建设单位申请领取施工许可证的条件：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%；建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。
4．C  P15
根据《建筑法》规定：建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。
5．B  P12
民法通则第135条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年，法律另有规定的除外。诉讼时效期间届满时，权利人丧失的是胜诉权，而非实体权利。
6．A  P12
诉讼时效期间从权利人知道或者应当知道权利受到侵害之日起开始计算。但是，从权利被侵害之日起超过20年的，人民法院不予保护。
7．B  P14
根据《建筑工程施工许可管理法》第4条的规定的建设单位申请领取施工许可证的条件：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50％，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。
8．D  P17
A为《建设工程质量管理条例》第34条第1款规定的。BC在P17可以找到相应的内容。D应为“应当报告建设单位要求设计单位改正”。
9．A  P21
公开招标要进行资格预审，邀请招标则不用，而BCD是无论如何必须履行的程序。
10．B  P31
《招标投标法》第45条第1款规定：“中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
11．B  P85
根据《合同法》第62条的有关规定：A应在接受货币一方所在地履行。B正确。C“其他标的，在履行义务一方所在地履行”即应在交付方所在地履行。D错误。
12．B  P85
根据违约责任的主观要件，作为合同当事人，在合同履行中不论其主观上是否有过错，即主观上有无故意或过失，只要造成违约的事实，均应承担违约的法律责任，因此选B。
13．D  P80  
合同的成立只是意味着当事人之间已经就合同的内容达成了一致，但是合同能否产生法律效力还要看他是否符合法律规定。
14．C  P15
按照我国《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。
15．B  P15
按照我国《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。
16．D  P55   
屋面防水工程和有防水要求的卫生间，房间和外墙面的防渗漏，为5年。
17．A  P43
依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
18．D  P29
评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术，经济等方面的专家组成，成员人数应为5人以上的单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
19．B  P75   
建筑工程一切险的被保险人可以包括：业主，总承包商，分包商，业主聘用的监理工程师，与工程有密切关系的单位或个人，如贷款银行或投资人。B不在其内。
20．C  P74
这是根据《保险法》的规定，投保人可以为被保险人。
21．D  P2 
二级建造师执业资格的注册办法，由省、自治区、直辖市建设行政主管部门制定，办法辖区内有效的《中华人民共和国二级建造师注册证》，并报建设部或其授权的注册管理机构备案。
22．D  P15
按照我国《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。
23．D  P74
ABC均为《保险法》的规定。D应为“投保人可以为被保险人”。
24．C  P21  
根据《招标投标法》第18条的有关规定，资格预审文件中投标申请人提供的企业资质，业绩，技术装备，财务状况和拟派出的项目经理与主要技术人员的简历，业绩等证明材料。
25．A  P86  
《合同法》第119条规定：“当事人一方违约后，对方应采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。 
26．C  P77
ABD均符合相关法规，C应为“保险金额不得超过保险标的保险价值，超过保险价值的超过部分无效。
27．D  P90
债权债务的概括转移是指由原合同的当事人一方将其债权债务一并转移给第三人，由第三人概括地继受这些权利和义务的法律行为。
28．C  P62
ABD均符合相关规定。C应为“在试用期内，劳动者可随时通知用人单位解除劳动合同。”
29．A  P13
《建筑法》第7条规定：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
30．A  P12
A为诉讼时效的概念，B根据民法通则第135条规定，应为“2年”。C应为“20年”。D应为“在诉讼时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。”
31．B  P12
ACD均为1年，属于短期诉讼时效。B根据《中华人民共和国合同法》第129条规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限是4年，自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算，属于特殊诉讼时效。
32．A  P8
根据我国《民法通则》以及相关的法律规范的规定，能够引起债的发生的法律事实，即债的发生根据，主要有以下几种：1合同，2侵权行为，3不当得利，4无因管理，5其他。其中合同是引起债权债务关系发生的最主要，最普遍的根据。
33．B  P7
ACD均符合代理制度的基本内容。B应为“被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任。
34．A  P23
这是招标人的法律责任中规定的。必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，可以处项目合同金额5‰以上10‰以下的罚款。
35．C  P27
这是由投标人的法律责任中规定的内容。投标人相互串通投标或者与招标人串通投标，情节严重的，取消其1～2年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格，并予以公告。
36．D  P32
ABC均为中标人的法律责任。但是D选项根据《招标投标法》第五章法律责任的规定，要有其特定的条件才可以实行。
37．A  P23
这是招标人的法律责任中的规定内容。招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中表认得，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的，中标无效。责令改正，可以处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款。
38．A  P27
这是投标人的法律责任的规定的内容。
39．D  P32
《招标投标法》第46条规定：“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”。
40．B  P40
生产经营单位将生产经营项目，场所，设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，导致发生生产安全事故给他人造成损害的，应承担连带赔偿责任。
41．D  P55
根据施工单位的质量责任的有关规定，涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程，没有设计方案擅自施工的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，造成损失的，依法承担赔偿责任。
42．A  P39
生产经营单位的决策机构，主要负责人，个人经营的投资人不依照《安全生产法》规定保证安全生产所必需的资金投入，导致发生安全生产事故，尚不够刑事处罚的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个体经营的投资人处2万元以上20万元以下的罚款。
43．B  P39
根据生产经营单位及从业人员的法律责任的有关规定，生产经营单位的主要负责人未履行规定的安全生产管理职责，受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，５年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
44．D  P104 
诺成合同是指只要当事人双方意思表示达成一致即可成立的合同，它不以标的物的交付为成立的条件。该赠予合同即是诺成合同，具有法律效力。所以选D。
45．D  P89  
《合同法》第80条规定：“债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力”。 
46．C  P104
承揽合同、建设工程合同均属于提供服务合同，即依照约定，当事人一方提供一定方式的服务，另一方给付报酬的合同。根据概念知，C是提供产品，而不是提供服务的合同。
47．D  P91
根据《合同法》第94条规定，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的情况，当事人可以解除合同。因此正确答案为D。
48．B  P17
工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。
49．A  P91
根据《合同法》第94条规定，当事人一方延迟履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。本题中，乙由于管理不当产生违约行为，因此甲可以解除合同。
50．A  P74
一般构成要件都是要求实施违法行为者承担法律责任，但在民法和行政法中，有些法律责任则要求与违法者有一定关系的第三人来承担。如未成年人将他人打伤的侵权赔偿责任，应由未成年人的监护人来承担。
51．A  P87
《合同法》第116条规定：“当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。”因此，未违约一方可以选择违约金或定金要求对方赔偿。
52. B  P86
法律规定，违约人支付违约金后并不当然免除继续其履行的义务，权利人要求继续履行时，而违约人有继续履行能力的，必须继续履行其义务。法律规定合同中违约金与定金条款的选用问题。如果合同中既有约定违约金，又有约定定金的情形下，当事人只能在违约金与定金条款中选择一种方式，保护其合法权益。 53．D  P48
建设单位对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的，处20万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。
54．B  P91
有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
因不可抗力致使不能实现合同目的；当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行；当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
因此，ACD属于上述几种情况，而B中不是主要债务，所以不可以解除合同。
55．B  P102
《合同法》第16条规定：“要约到达受约人时生效。采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间；未指定特定系统的，该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为到达时间。” 
56．C  P81、P65
按照《合同法》第52条规定：若违反法律，行政法规的强制性规定，则合同无效。由违反劳动法的法律责任条款知，由于用人单位的原因订立的无效合同，对劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。
57．D  P104
买卖合同即转移财产合同自双方当事人达成一致时即生效。合同履行期到时，所有权即发生转移，母牛归乙所有。因此，小牛归乙所有。
58．C  P105
保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。
59．A  P12 
特殊诉讼时效 法律对诉讼时效另有规定的，依照法律规定。国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或仲裁的期限为4年。 
60．B  P12
根据我国《民法通则》的规定，适用2年普通诉讼时效和1年的短期诉讼时效是从权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日起开始计算，即从权利人能行使请求权之日起开始算起。
 
二、多项选择题
1．ABC  P1
二级建造师的执业技术能力包括ABC三点，DE不在其内。并且建造师必须定期接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平。
2．ABDE  P10
ABDE是识产权的四大基本特征。C不在其内
3．AB  P58
工程建设标准根据标准的约束性划分为强制性标准与推荐性标准。
根据标准的等级划分有：国家标准、行业标准、地方标准、企业标准。
4．ABC  P1  
 建造师的执业范围：担任建设工程项目施工的项目经理；从事其他施工活动的管理工作；法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。 
5．ABDE  P33
ABDE是《安全生产法》的明确规定。职责还包括组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程和组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。
6．ACE  P16
ACE符合《建筑法》的有关规定。B应为“应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程”。D应为“禁止分包单位将其承包的工程再分包”。
7．ACDE  P53  
建设单位的质量责任和义务：建设单位不得对承包单位的建设活动进行不合理干预；对必须实行监理的工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理；涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位要有设计方案；建设单位应按照国家有关规定组织竣工验收，建设工程验收合格的，方可交付使用。 
8．ABCD  P81～82
AB均符合《合同法》第52条的无效合同的规定，CD符合“无效合同与可撤销合同的法律后果”中的有关规定，E应为“由人民法院或者仲裁机构确认” 。
9．ABCE  P58
根据标准的等级划分有：国家标准、行业标准、地方标准、企业标准。
10．ABCD  P32
ABCD都是“中标人的法律责任”中的正确说法。
11．AB  P40
根据“生产经营单位及从业人员的法律责任”中的有关规定，对两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业。
12．ABE  P60
C应为“应当按照规定事先办理审批手续”D应为“必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程”。
13．AC  P81～82
根据《合同法》第54条的规定，AC属于可撤销合同的类型。DE根据《合同法》第52条规定属于无效合同。没有B的说法。
14．AB  P32 
AB符合《招标投标法》第46条规定。C与B相悖。D应为“招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交”。E应为“其提交的投标担保不予退还”。
15．BCE  P42
BCE是“伤亡事故处理报告制度”中规定“三不放过”的内容。
16．BCE  P53
BCE属于“建设单位的质量责任和义务”规定中的4、5两点。AD不属于规定中的内容。
17．DE  P88
A合同的变更和解除不涉及违约。 
18．ACE  P78  
安装工程一切险的保险标的：安装的机器及安装费；安装工程使用的承包人的机器、设备；附带投保的土木建筑工程项目；安装工程一切险也可以根据投保人的要求附加第三者责任险，这与建筑工程一切险是相同的。
19．BCD  P11
专利纠纷的解决：请求地方专利管理机关调解或仲裁；向人民法院起诉。 
20．ABD  P85
实际违约可分为不履行合同义务和履行合同义务不符合约定。
